启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2017〕60号

市政府办公室关于印发启东市

“两减六治三提升”专项行动工作方案的通知

各镇人民政府，各园区管委会，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

《启东市“两减六治三提升”专项行动工作方案》已经市政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真组织实施。

启东市人民政府办公室

2017年6月26日

启东市减少煤炭消费总量专项工作方案

为进一步优化能源结构，促进煤炭清洁高效利用，落实煤炭消费总量控制和削减目标，加强大气污染防治，按照《启东市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》要求，制定本专项工作方案。

- 一、总体要求和目标

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神为引领，牢固树立和贯彻落实绿色发展理念，坚持“节约、清洁、安全”的能源发展方针，严格控制煤炭消费总量，加快实施煤炭减量替代，有效改善大气环境质量，切实提升生态文明建设水平。

到2020年，完成省、南通市下达的2020年煤炭消费总量控制目标。其中，2017年全市煤炭消费总量比2015年减少5万吨。

二、主要工作任务

（一）持续提升电力行业煤炭利用效率

1.严格控制新建燃煤发电项目。沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目，新建煤电项目主要布局沿海地区，并实现等量或减量替代。（市发改委牵头，市国土局、住建局、环保局、行政审批局等参与）

2.加快推进燃煤机组节能改造工作。持续强化煤电行业节能改造行动，强化年度改造计划制定，分解落实具体企业、机组，明确改造内容、时限。鼓励发电机组因地制宜开展供热改造，降低综合煤耗。到2020年，全面完成燃煤机组节能改造任务。其中，2017年完成3台共198万千瓦燃煤机组供热改造。（市发改委牵头，吕四港经济开发区等参与）

3.加快推进燃煤机组环保改造工作。到2020年，全面完成燃煤机组环保改造任务。（市环保局牵头，市发改委等参与）

4.压减燃煤发电和热电机组数量。2019年底前，关停国信（启东）热电老厂区燃煤机组，完成新厂区供热半径范围内的燃煤小热电和分散锅炉关停整合工作。（市发改委牵头，市环保局等参与）

（二）分类整治燃煤锅炉

推进区域集中供热，禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，对全市35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。其中，2017年底前，10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，鼓励对10蒸吨/小时以上燃煤锅炉提前实施淘汰或清洁能源替代。（市环保局牵头，市发改委、市管局等参与）

（三）压减非电生产用煤及煤制品

1.压减非电行业落后过剩产能。落实《江苏省非电行业耗煤项目煤炭替代管理办法》（苏政办发〔2016〕108号）要求，削减钢铁、水泥产能。完成省下达的压减粗钢、水泥、平板玻璃产能和化解船舶产能任务，加快推进砖瓦生产企业专项整治工作。在纺织、印染、电镀、机械等其他传统行业退出一批低端低效产能。

2.实施非电行业新增耗煤消费减量替代。对钢铁、水泥行业耗煤实行煤炭消费量2倍或以上减量替代，其它非电行业实行1.5倍减量替代。（市发改委牵头，建设局、环保局等参与）

3.研定淘汰落后产能和压缩过剩产能配套财税扶持政策。对耗煤企业开展能效评估和节能专项监察；非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉，支持鼓励产能过剩行业企业退出、转型发展。（市发改委牵头，财政局、环保局等参与）

（四）大力发展清洁能源

1.有序推进海上风电开发。按照《南通市“十三五”海上风电发展规划》，落实南通市政府《关于加强海上风电开发使用管理的意见》，坚持开发与保护并重，集约有序开发海上风电资源。到2020年，全市风电装机容量达到30万千瓦。（市发改委牵头）

2.积极推进光伏发电。重点和优先发展屋顶分布式光伏发电，因地制宜利用废弃空闲地、荒山荒坡、废弃物处置场所，以及不影响生态功能的滩涂、不改变农用地用途并且不影响生产功能的农业大棚和鱼塘，适度和有序发展地面光伏电站。到2020年，全市光伏发电装机规模达到10万千瓦。其中，到2017年底，全市累计光伏发电装机规模超过5万千瓦。（市发改委牵头）

3.稳步扩大天然气利用。充分利用广汇能源天然气资源，不断扩大天然气利用规模。进一步推进天然气管道互连互通，加快支线管道建设，完善天然气管道运输体系。积极推进大唐天然气热电联产、华峰超纤天然气分布式能源等项目。（市住建局、发改委牵头）

4.全面推进绿色建筑发展。市区凡由政府投资新建的机关办公用房和大型科教文卫、交通场站等公共事业项目，一律执行65%、鼓励率先执行75%节能设计标准。全市新建保障性住房、建筑节能与绿色建筑示范区中的新建项目、各类政府投资的公益性建筑以及大型公共建筑四类新建项目，率先全面按绿色建筑标准设计建造。到2020年，全市新增绿色建筑项目超过50万平方米，创绿色建筑标识项目超过5个。其中，2017年，全市新增绿色建筑项目不少于12万平方米，创绿色建筑标识项目不少于1个。（市住建局牵头）

三、保障措施

1.细化工作计划。在本专项工作方案的指导下，滚动制订年度工作计划，细化、完善年度工作任务和目标，确定年度重点项目，落实责任，确保治理目标和任务落实到位。

2.明确职责分工。市发改委总体负责减少煤炭消费总量工作，牵头负责电力行业提升煤炭利用效率、压减煤炭消费和新能源开发利用工作、非电行业淘汰落后产能、压缩过剩产能和节能技改等工作；市环保局会同市发改委、市管局等部门负责分散燃煤锅炉关停和实施清洁能源替代工作；市住建局负责推进绿色建筑发展工作，会同市发改委负责扩大天然气利用工作；市市管局负责建立和完善燃煤锅炉认定、在役、退出统计台账制度；市统计局负责煤炭消费量统计和预警工作；其它相关部门协同做好有关工作。

3.加强上下联动。建立市级协调工作机制，指导各部门、各镇（园区）开展减少煤炭消费总量工作，协调解决有关重大事项。各部门要根据本专项工作方案的部署，建立协调落实机制，制定具体实施方案和年度计划，明确职责分工和年度目标任务，加强督促检查，确保各项任务落实到位。

附表1.1

启东市“减少煤炭消费总量”专项行动年度计划及责任分解表

| 序号 | 主要工作目标及任务 | 年度计划 |  |  |  | 责任部门 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |
| 一、总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 到2020年，完成南通市下达的2020年煤炭消费总量控制目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 市发改委 | 市统计局 |
| 2 | 到2020年，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 | 完成南通市下达目标 |  |  |
| 二、持续提升电力行业煤炭利用效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 到2020年，全面完成燃煤机组节能改造任务 | 鼓励大唐吕四港电厂达标机组供热节能改造 |  |  |  | 市发改委 | 吕四港经济开发区 |
| 2 | 到2020年，全面完成燃煤机组环保改造任务 | 按照有关标准，确保大唐吕四港电厂、国信启东热电完成超低排放改造任务 |  |  |  | 市环保局 | 市发改委 |
| 3 | 2019年底前，关停国信启东老厂区机组 |  |  | 关停国信启东老厂区机组 | — | 市发改委 | 市环保局 |
| 三、分类整治燃煤锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，对全市35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求 | 关停整治 10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 | 关停整治 20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 | 关停整治 35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 | — | 市环保局 | 市发改委 市市管局 |
| 四、压减非电生产用煤及煤制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成省下达的压减粗钢、水泥、平板玻璃产能和化解船舶产能任务，加快推进砖瓦生产企业专项整治工作。在纺织、印染、电镀、机械等其他传统行业退出一批低端低效产能。对钢铁、水泥行业耗煤实行煤炭消费量2倍以上减量替代，其它非电行业实行1.5倍减量替代 | 完成砖瓦生产企业专项整治工作 | 完成省、南通市下达的去产能年度任务，对钢铁、水泥行业耗煤实行煤炭消费量2倍以上减量替代，其它非电行业实行1.5倍减量替代 |  |  | 市发改委 | 市发改委 市住建局 市环保局 |
| 五、大力发展清洁能源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 到2020年，全市风电装机规模达到30万千瓦 | 开展海上风电研究，编制海上风电开发规划，推进海上风电项目建设 |  |  | 30万千瓦 | 市发改委 |  |
| 2 | 到2020年，全市光伏发电装机规模达到10万千瓦 | 5万千瓦 | 6万千瓦 | 8万千瓦 | 10万千瓦 | 市发改委 |  |
| 3 | 到2020年，全市新增绿色建筑超过50万平方米，创绿色建筑标识项目超过5个 | 全市每年新增绿色建筑不少于12万平方米，创绿色建筑标识项目不少于1个 |  |  |  | 市住建局 |  |

附表1.2

启东市2017年“减少煤炭消费总量”专项行动工作计划及责任分解表

| 地区 | 煤炭消费总量（万吨） |  |  | 燃煤机组 节能改造 （台/万千瓦） | 燃煤机组 环保改造 （台/万千瓦） | 关停 燃煤机组 （台/万千瓦） | 关停整治 燃煤锅炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 消费总量 | 2017年 消费总量 控制目标 | 2017年比 2015年减少 消费总量 |  |  |  |  |
| 启东市 | 565 | 560 | 5 | 3/198 | — | — | 10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，鼓励对10蒸吨/小时以上燃煤锅炉提前实施淘汰或清洁能源替代 |

附表1.3

启东市2017年“减少煤炭消费总量”专项行动重点工程计划表

| 序号 | 工程名称 | 工程规模及内容 | 总投资 （万元） | 2017年 计划投资 （万元） | 2017年 形象进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、燃煤机组节能改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大唐吕四港电厂1、2、3号机组节能改造 | 实施供热改造，预计年节约煤炭消耗量1万吨 | 15000 | 15000 | 建成 | 市发改委 |
| 二、光伏发电项目建设工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市光伏发电项目 | 新建15MW光伏发电项目 | 12000 | 12000 | 建成 | 市发改委 |

启东市减少落后化工产能专项工作方案

为落实“两减六治三提升”专项行动方案，适应经济发展新常态和化工行业发展新趋势，着力去库存、控增量、优总量，加快化工行业结构调整，切实减少落后化工产能，特制定本工作方案。

一、总体思路和目标

认真贯彻落实《南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》和《启东市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》精神，全面落实“减化”要求，全面提质增效转型升级，着力调存量、控增量、减总量，调结构、优布局、促规范，抓创新、提门槛、强监管，加快化工行业结构调整，切实增强化工行业可持续发展能力和综合竞争能力。到2020年，全市化工企业数量大幅减少，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，化工园区内化工企业数量占全市化工企业总数的80%以上，化工园区对化工行业主营业务收入总额贡献率大于90%。化工企业和化工园区安全、环保监管体制机制基本建立，化工行业安全生产和环境安全保障工作进一步加强，长效管理、规范管理的运行机制逐步建立和完善。

二、主要工作任务

按照“263专项行动”方案要求，“减化”工作主要抓好五大任务：

（一）加大低端落后化工企业淘汰力度。2017年1月25日前，对全市化工企业基本情况进行全面摸排。2月底前，建立联席会议，成立工作机构，召开动员部署会议。3月10日前，排出化工企业“四个一批”清单，制定分年度工作计划，明确责任单位、责任人和完成时限。关停一批化工企业原则上在2018年底前完成（其中，2017年底前完成50%，确保入园率达到60%）；转移一批、升级一批和重组一批化工企业，2017年全面启动，2020年6月底前完成。4月份全面对化工企业按照“四个一批”清单，分类组织实施。（由发改、环保、安监、市管、建设、国土、财政、人社、公安、水务、交通、商务、国税、地税、海洋与渔业、沿海办等部门建立联席会议制度并按责任分工落实）。

（二）全面完成园区外化工生产企业整治任务。2018年底前，完成长江沿岸重点规划地区化工企业的关停并转任务；处于人口密集区和安全环保敏感区域、不符合主体功能定位的区外化工企业必须完成转型、搬迁或关闭，禁止园区外一切新建、扩建化工项目；区外保留化工企业只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下进行安全隐患、节能环保设施改造；禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。

（三）整治并规范化工园区，提升化工园区管理水平。一是提升规划水平。化工园区必须定期修订园区总体发展规划和产业发展规划，每5年开展一次区域整体性安全风险评价和环境影响跟踪评价。二是加大低端落后化工企业淘汰力度。开展园区企业基本情况排查，按照省政府“四个一批”要求，2018年底前，对生产工艺、技术装备落后、达不到安全和环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。逐步压缩高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药产能、企业和布点。积极落实南通市化工产业环保准入指导意见和南通市化学品生产负面清单与控制对策，对致癌、致畸、致突变及恶臭物质逐步退出。三是加强安全环保措施。化工园区与人口密集区、重要设施、环境敏感目标等重点公共区域之间，应当按照国家规定设立隔离带和保证必需的安全卫生防护距离。园区污水要采用专管或明管输送，且全部安装在线自动监测装置，对污水排放口要严格管理，一个园区（企业）原则上只能设一个排污口。加强重点污染源、园区边界及周边环境敏感点废气监测，开展废气溯源，建立废气污染迁移模型。建设相配套的固体废物特别是危险废物处置设施，规范管理危险废物储存、运输和处置全过程，确保安全处置、合理利用。积极推进化工园区污染排放第三方治理国家试点工作。四是强化基础设施建设。全面实施 “产业发展、安全环保、公用设施、物流输送、管理服务”五个一体化建设。积极参与智慧化工园区试点，建成一批智能工厂。建立园区网格化环境监管体系，2017年7月30日前，滨江化工园区安全防护距离内拆迁完成，园区完成封闭运行。（发改部门牵头，安监、环保部门配合，化工园区主体实施）

（四）强化危化品生产、经营和储运企业监管。贯彻落实国务院《危险化学品安全综合治理方案》，全面摸排危险化学品安全风险，重点排查重大危险源。加强高危化学品管控，加强危险化学品重大危险源管控，加强化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区及危险化学品罐区的风险管控，加强危险化学品运输安全管控，有效防范遏制危险化学品重特大事故。健全危险化学品安全监管体制机制。强化对危险化学品安全的依法治理。加强规划布局和准入条件等源头管控。依法推动企业落实主体责任。大力提升危险化学品安全保障能力。加强危险化学品安全监管信息化建设。加强危险化学品应急救援工作。加强危险化学品安全宣传教育和人才培养。2017年1月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年10月深化提升；2019年11月全面完成。（安委会牵头，各有关部门按职责分工做好相关行业领域危险化学品安全综合治理工作）

三、保障措施

（一）明确责任，强化领导。“减化”工作要按照“263专项行动”的总体部署和要求，分级制定工作方案，进一步细化工作任务、时序进度、职责分工和要求，强化实施推进。发改部门要牵头建立“减化”工作机制和机构，与全市化工企业“四个一批”专项行动工作体系有机结合。发改部门主要负责同志要统筹协调亲自抓，定期听取“减化”工作情况汇报，协调解决重大问题，落实人员、经费等保障措施。分管负责同志要靠前指挥具体抓，及时研究阶段性工作情况，加强工作调度、督导和推进，确保“减化”工作取得实效。

（二）密切配合，依法推进。“减化”工作时间紧、任务重、难度大，同时政策性强、涉及群体广、矛盾多。各部门既要各负其责，又要相互支持、密切配合。发改部门要牵好头，统筹协调、依法推进各项重点工作。监管执法部门要加强管理，始终保持严管态势。其它部门要认真配合，研究制定推进“减化”工作的资金支持等政策保障措施。

（三）强化督查考核，及时验收总结。研究建立“减化”目标任务的统计考核体系和考核办法，分解时序目标并组织检查考核。“减化”工作推进过程中，各地、各责任部门都要加强工作督查，总结工作中好的做法经验并加以推广，及时发现工作中问题和不足。“减化”工作任务完成后，要及时全面考核验收。坚决杜绝严重失察、贯彻执行政策不力、不按规定上报、行政效率低下等问题。对存在敷衍应付、隐瞒袒护、瞒报漏报、执行不力、查处不到位等问题的责任人严肃追责问责。

附表2.1

启东市“263”专项行动减少落后化工产能2017-2020年度计划及责任分解表

| 序号 | 主要任务 | 行动要求 | 年度计划 |  |  |  |  |  | 责任部门 | 牵头部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |  |  |
| 1 | 淘汰落后化工企业和项目 | 国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》《江苏省工业和信息化产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《南通市化工产业导向目录（2011年本）》、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》。 | 对生产工艺、技术装备落后、达不到安全和环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。 |  |  | 持续根据最新产业目录进行淘汰 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局、市安监局 |
| 2 |  | 无备案、许可、环评、安评、用地等法定手续或手续不全的非法企业。 | 按照时间节点，组织对相关区域进行摸排，确定企业名单 。2017年底前，关停50%以上企业，2018年底前全部关闭。 |  |  | 对关停企业进行回头看 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 由发改（化治）、环保、质监、安监、国土、规划、城建、行政审批局等部门根据职责，对口依法查处，注销相关证照 |  |
| 3 |  | 不具备安全生产条件的 | 按照时间节点，组织对违规、违法，资质不全，擅自从事危险化学品生产经营活动的，安全距离不符合国家、行业标准规定的，列入危化整治红表等不具备安全生产条件的相关企业进行摸排，确定关停企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市安监局 |  |
| 4 | 淘汰落后化工企业和项目 | 不具备安全生产条件的 | 按照时间节点，对长期停车企业进行摸排，确定关停企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市安监局、市环保局 |  |
|  |  |  | 按照时间节点，对重大火灾隐患进行摸排，确定企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市公安消防支队 |  |
| 5 |  | 环保不达标、风险突出且无法有效控制的 | 按照时间节点，对选址不符合相关规划管控要求的企业进行摸排，确定企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 按照规划调整持续推进 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市环保局、市海洋渔业局会同生态红线区域主管部门 |  |
| 6 |  |  | 按照时间 节点，确定存在安全环保问题经整改仍不达标或未取得合法审批手续的危化品码头名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市交通运输、市港口局 | 市安监局、市环保局 |
| 7 |  |  | 按照时间节点，对超能耗限额，治理不达标的企业进行摸排，确定企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续推进 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局 |
|  |  |  | 按照时间节点，对照污染物排放要求，不符合卫生防护距离规定的，手续不全的企业进行摸排，确定企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市环保局 |  |
| 8 |  | 环保不达标、风险突出且无法有效控制的 | 对在集中式饮用水水源地保护区范围内，难以整治到位企业，进行摸排，确定企业名单。2017年底前，关停50%以上，2018年底前全部关闭。 |  |  | 持续监管 |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市环保局 | 市水利局、市城建局 |
| 9 | 实施重点区域的化工企业关停转迁 | 长江沿岸重点规划区域在规定时间内无法搬迁的化工企业。 | 按照时间节点，进行摸排，确定关停并迁企业名单。关停企业，2017年底前，完成50%以上，2018年底前全部关闭。搬迁、重组企业在2020年6月前全部完成。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局 |
| 10 |  | 处于城市人口密集区的危险化学品生产企业。 | 按照时间节点，进行摸排，确定关停并迁企业名单。关停企业，2017年底前，完成50%以上，2018年底前全部关闭。搬迁、重组企业在2020年6月前全部完成。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局、市安监局 |
|  |  | 不符合区域主体功能定位、生态红线规划、功能区划、海洋生态红线保护规划、地区能源和水资源消费总量控制要求以及不符合园区规划产业定位的。 | 按照时间节点，进行摸排，确定关停并迁企业名单。关停企业，2017年底前，完成50%以上，2018年底前全部关闭。搬迁、重组企业在2020年6月前全部完成。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 由发改(市化治办)、环保、规划、海洋与渔业部门及相关生态红线区域等主管部门相应牵头 |  |
| 11 | 推动化工企业入园进区 | 推动区域中心城市周边、沿江绿色化工企业搬迁进入化工园区。限制类项目产能入园进区必须进行改造升级。 | 组织化工园区外的化工企业，向市内化工园区和市外搬迁转移。搬迁工作在2020年6月前全部完成。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局、市安监局 |
| 12 |  | 重点监测点化工企业条件成熟后，应向化工园区迁移。 | 对重点监测点化工企业进行严格考核，不符合条件的立即取消。 |  |  |  | 持续监管 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） |  |  |
| 13 |  | 处于化工园区外的化工生产企业，向化工园区（集中区）搬迁转移，限制类项目产能入园进区必须进行改造升级。 | 按照时间节点，进行摸排，确定搬迁企业名单。在2020年6月前全部完成搬迁工作。 |  |  |  | 督查验收 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市环保局、市安监局 |
|  |  | 推进沿江地区符合条件的化工企业逐步向沿海地区的专业化工园区转移。 | 按照时间节点，进行摸排，确定搬迁企业名单。在2020年6月前全部完成搬迁工作。 |  |  |  | 督查验收 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市沿海办 |
| 14 | 强化危化品生产、经营和储运企业监管 | 明晰负有危险化学品安全监管职责部门的监管责任，消除监管漏洞和盲区。 | 建立危险化学品安全监管责任体系。建立危险化学品安全风险分布档案。建立企业危化品贮存品种、数量动态管理清单。 |  |  |  | 不断强化完善监管体系 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市安监局 |  |
| 15 |  | 对违法违规和不符合安全生产条件和消防安全要求的危化品生产、经营和储运企业一律予以关停。 | 对未经许可，或者超越许可范围生产、经营、储存、使用危险化学品的；未依法取得安全生产、经营、使用许可证等相关资质，擅自从事危险化学品生产经营活动的；企业生产装置长期停车和装置重启存在不可控安全环保问题的；列入危险化学品安全专项整治排查红表的；被消防部门判定为重大火灾隐患，且在整改期限内或2018年底前无法完成整改的；以及经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的危化品企业一律予以关停。 |  |  |  | 持续监管 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市安监局 | 市公安局 |
| 16 | 强化危化品生产、经营和储运企业监管 | 加大沿江危化品码头资源整合力度，进一步提高岸线利用率。 | 搬迁转移影响饮用水安全、岸线利用效率不高，装卸货物毒性较大、易溶于水的危化品码头。 |  |  |  | 完善监管体系 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市港口局、市环保局、市交通运输局相应牵头 |  |
|  |  |  | 鼓励有条件、有实力、管理能力强的危险化学品储存企业对长江沿线的危险化学品储存企业进行重组改造，鼓励危化品码头、危化品仓储企业转型发展非化工产业。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市港口局、市安监局、市交通运输局相应牵头 |  |
| 17 |  |  | 鼓励大型危化品码头仓储企业整合规模小、技术水平不高的同类企业。对同区域规模较小、货种相同的危化品货主码头、仓储企业鼓励合并重组。 |  |  |  |  |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市港口局、市交通运输局 | 市安监局 |
| 18 | 规范提升化工园区 | 对化工园区进行改造提升、规范管理。 | 化工园编制和定期修订园区总体发展规划和产业发展规划，定期开展区域整体性安全风险评价和环境影响跟踪评价。 |  | 对规划起点高、布局合理、管理和产业链完善、资源与安全保障条件好、环境容量许可的化工园区可适当扩容。对规模小、产业关联度低、安全环保基础设施配套不完善、安全卫生防护距离范围内拆迁不到位、周边社区居民反应强烈，且持续整改仍不达标的化工园区，取消化工园区定位，园区内企业由地方政府限期搬迁或关停并转。 |  | 持续提升 |  | 滨江化工园区、有区外化工生产企业镇（开发区） | 市发改委（市化治办） | 市安监局、市环保局 |

附表2.2

启东市“减少落后化工产能”专项行动2017年度计划及责任分解表

| 环境问题 | 总体要求 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | 主体责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加大低端落后化工企业淘汰力度。 | 一、 2017年1月25日前，对全市化工企业基本情况进行全面摸排。 二、3月10日前，排出化工企业“四个一批”清单。 三、4月份开始，全面组织实施。关停一批化工企业原则上在2018年底前完成（其中，2017年底前完成50%，确保入园率达到60%）；转移一批、升级一批和重组一批化工企业，2017年全面启动。 | 1.已完成整治任务的10家企业。由市政府办公室向全市发文公告，宣布完成整治任务。（已完成） 2.已停产的14家企业。实现停产已达到南通要求，但各有关镇园区必须仍然持续推进设备拆除和营业执照注销变更。 3.正在搬迁的2家企业。要求加快搬迁进程，并注意搬迁过程中的安全和环保问题。 4.尚未有进展的2家企业。结合“263”和“四个一批”专项行动推进整治工作。吕四港镇制定出鹤城和新飞氧化铁2家企业整治方案。 5.化工园区：博爱、东化、保兴、斯佩斯、启和停止生产，天同苯代工段落后产能停产。 | 1.已停产的14家企业。实现停产已达到南通要求，但各有关镇园区必须仍然持续推进设备拆除和营业执照注销变更。力争完成5家企业。 2.正在搬迁的2家企业。汇龙镇完成涂料二厂搬迁任务，完成营业执照变更，并注意搬迁过程中的安全和环保问题。 3.尚未有进展的2家企业。结合“263”和“四个一批”专项行动，推进整治工作。市化治办和吕四港镇向鹤城和新飞氧化铁2家企业下达整治任务书。 4.化工园区：积极协助5家停产企业寻找新的投资商和符合产业政策的项目，天同确定申报项目。 | 1.已停产的14家企业。实现停产已达到南通要求，但各有关镇园区必须仍然持续推进设备拆除和营业执照注销变更。力争完成10家企业。 2.正在搬迁的1家企业。汇龙镇持续推进红慈药业搬迁，并注意搬迁过程中的安全和环保问题。 3.尚未有进展的2家企业。结合“263”和“四个一批”专项行动，推进整治工作。吕四港镇督促鹤城和新飞氧化铁2家企业启动整治行动。 4.化工园区：争取有2-3家企业能够重组，天同化工结构调整项目，编制可研报告。 | 1.已停产的14家企业。实现停产已达到南通要求，但各有关镇园区必须仍然持续推进设备拆除和营业执照注销变更。力争全部完成14家企业。 2.正在搬迁的1家企业。汇龙镇持续推进红慈药业搬迁，并注意搬迁过程中的安全和环保问题。 3.尚未有进展的2家企业。结合“263”和“四个一批”专项行动，推进整治工作。吕四港镇督促鹤城和新飞氧化铁2家企业实现停产停排。 4.化工园区：重组企业，编制可研报告，待南通开批后报批。 | 由发改、环保、安监、市监、建设、国土、财政、人社、公安、水务、交通、商务、国税、地税、海洋与渔业、沿海办等部门建立联席会议制度并按责任分工落实 | 滨江化工园区 |
| 基本完成园区外化工生产企业整治任务 | 一是推进已停产企业完成设备拆除和营业执照变更，二是推进正在搬迁企业加快搬迁进程，三是对尚未有整治方案的少量企业采取有力措施取得实质性进展，三是对完成整治工作的企业组织有关部门进行验收。全年共完成整治企业13家以上。 |  |  |  |  | 市化治办牵头各成员单位，各部门各负其责 | 市化治办 |
| 环境问题 | 总体要求 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | 主体责任单位 |
| 整治并规范化工园区，提升化工园区管理水平。 | 一是加大低端落后化工企业淘汰力度。二是加强安全环保措施。三是强化基础设施建设。四是建立网格化环境监管体系 | 对园区总体规划和区域规划环评进行修编，缩小园区面积、优化产业结构、完善基础设施。 | 1.完成园区规划环评招投标，确定编制单位，开展编制工作。 2.确定总规编制单位，开展编制工作。 | 1.以环保部门垂直改革为契机，加强园区环保力量建设，加大环保执法力度。 2.园区总体规划、区域规划环评完成报初稿。 | 1.完成园区总体规划修编工作。 2.力争取得省环保厅区域规划环评批复。 3.完成园区500米防护距离拆迁安置工作，对园区进行封闭式管理。 | 发改部门牵头，安监、环保部门配合，化工园区主体实施 |  |
| 强化危化品生产、经营和储运企业监管。 | 一是全面摸排危险化学品安全风险。二是加强高危化学品管控。三是健全危险化学品安全监管体制机制。四是大力提升危险化学品安全保障能力。五是加强危险化学品安全监管信息化建设。 | 1.对危险化学品安全风险分布档案和企业危化品贮存品种、数量调查摸底。 2.推动有条件企业创建二级标准化达标工作。 3.列入危化品安全专项整治排查红表的（已完成）。 4.持续监管：对未经许可，或超许可范围生产、经营、储存、使用危化品的；未依法取得安全生产、经营、使用许可证等相关资质，擅自从事危化品生产经营活动的；企业生产装置长期停车和装置重启存在不可控安全环保问题的；被消防部门判定为重大火灾隐患，且在整改期限内或2018年底前无法完成整改的；以及经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的危化品企业一律予以关停。 | 1.初步建立危险化学品安全风险分布档案。初步建立企业危化品贮存品种、数量动态管理清单。 2.继续推进二级标准工作，力争5家化工企业通过达标考评。 3.持续监管：对未经许可，或超许可范围生产、经营、储存、使用危化品的；未依法取得安全生产、经营、使用许可证等相关资质，擅自从事危化品生产经营活动的；企业生产装置长期停车和装置重启存在不可控安全环保问题的；被消防部门判定为重大火灾隐患，且在整改期限内或2018年底前无法完成整改的；以及经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的危化品企业一律予以关停。 | 1.建立健全多部门联席会议制度，结合危化品安全综合治理活动，建立多部门联合执法机制及行政执法与刑事司法衔接机制，依法查处相关违法犯罪行为。 2.继续推进二级标准工作，力争再有5家化工企业通过达标考评。 3.持续监管：对未经许可，或超许可范围生产、经营、储存、使用危化品的；未依法取得安全生产、经营、使用许可证等相关资质，擅自从事危化品生产经营活动的；企业生产装置长期停车和装置重启存在不可控安全环保问题的；被消防部门判定为重大火灾隐患，且在整改期限内或2018年底前无法完成整改的；以及经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的危化品企业一律予以关停。 | 1.全年不少于15家化工生产企业通过二级标准化创建考评。 2.持续监管：对未经许可，或超许可范围生产、经营、储存、使用危化品的；未依法取得安全生产、经营、使用许可证等相关资质，擅自从事危化品生产经营活动的；企业生产装置长期停车和装置重启存在不可控安全环保问题的；被消防部门判定为重大火灾隐患，且在整改期限内或2018年底前无法完成整改的；以及经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的危化品企业一律予以关停。 | 安委会牵头，各有关部门按职责分工做好相关行业领域危险化学品安全综合治理工作 |  |

启东市扬尘污染治理专项行动工作方案

为深入从源头上治理我市扬尘污染问题，构建扬尘污染联防联控机制，促进空气环境质量持续改善，推进生态宜居城市建设，决定年内在市区范围内，开展3个“60天”的扬尘污染治理专项行动。为确保行动顺利开展并取得实效，特制定本工作方案。

一、工作目标

通过抓好集中整治、巩固提升、长效管理3个“60天”攻坚行动，健全责任制度，落实行业监管，推进源头治理，建立责任明晰、权责一致、统筹协调、高效有序的联防联控长效机制，实现扬尘治理防控的常态化、标准化、规范化、制度化。主管部门监管体系逐步完善，各项扬尘防治措施有效落实。市区建设工地全面接入数字城管在线监控，工地内实现土裸露全覆盖或绿化、散体物料全覆盖；渣土运输洒漏等乱象得到有效整治；建筑垃圾消纳场设置达到扬尘控制规范要求。

二、组织领导

成立2017年启东市扬尘污染治理专项行动领导小组，组长由市政府王凯副市长担任。领导小组办公室设在市“263”行动领导小组办公室，办公室主任由政府办沈波副主任兼任，具体负责组织指导、综合协调、统筹开展扬尘污染治理专项行动。办公室定期将工作进展情况通报各成员单位。

三、工作安排

计划安排3个“60天”，分集中整治、巩固提升、长效管理三个阶段开展整治。

（一）集中整治阶段（60天：2017年7月一8月）：突出重点，精准发力。明确责任部门，制定工作标准，抓住重点区域，开展联合执法，全面开展对建设施工扬尘、道路扬尘、消纳场扬尘、堆场扬尘、园林绿化用地扬尘污染问题的专项治理行动。

（二）巩固提升阶段（60天：2017年9月一10月）：以点带面，精准深化。推广典型经验，细化治理标准，深化治理成果，推动建设施工扬尘、道路扬尘、消纳场扬尘、堆场扬尘、园林绿化用地扬尘污染治理向纵深发展。

（三）长效管理阶段（60天：2017年11月一12月）：总结归位，精准验收。总结管理经验，强化职能归位，验收治理成果，规范管理流程，完善体制机制，全面实现对建设施工扬尘、道路扬尘、消纳场扬尘、堆场扬尘、园林绿化用地扬尘污染问题的管理。

四、工作措施

（一）集中整治：开展专项整治行动

1.建设施工扬尘污染大整治。由市住建局牵头负责，采取工地参建单位自纠自改、现场联合执法、定期监测执法、不定期暗访巡查等方式，重拳整治建成区范围内建设工地管理引起的扬尘污染问题，重点检查建设工地“一口两清三包”（一口：规范工地出入口围挡冲洗平台；两清：作业场地工完场清料清和生活垃圾日产日清；三包：工地出入口以及施工临时占用道路和临时用地范围内无泥土撒漏、无污水横流、无扬尘污染）的落实情况，检查土方施工作业规定的执行情况，加快推进在建工地数字城管监控设施设备的安装工作。汇龙镇、开发区、各街道根据分级管理及属地管理原则，组织对辖区内未办理基本建设程序开工项目扬尘污染情况进行整治。建立建筑企业信用管理系统，收集施工企业扬尘污染违法行为作为不良信息，并定期进行媒体通报。重点加强对市政基础设施建设工地的扬尘防治监管。对检查发现未按标准执行相关规定，未能采取有效扬尘防治措施的，要限期改正并罚款，对逾期仍未达到规定要求的，责令其停工整顿。

2.道路、消纳场扬尘污染大整治。专项整治行动由市城管局、市公安局牵头负责。采取企业自纠自改、现场联合执法、定点监控执法、不定期暗访巡查等方式，一是重拳整治建成区范围内渣土运输车辆(包括建筑渣土运输及建筑材料散体运输等）引起的扬尘污染问题。根据市公安局、市交通局、市住建局、市城管局和市安监局联合发文的《全市开展货车交通安全违法行为专项整治工作方案》（启公发〔2017〕8号）文件精神，由公安局牵头负责开展专项整治，保持在全市重要路段、重要区域设置检查卡点，结合流动巡查方式，严厉查处土方施工运输车辆撒漏、车轮带泥造成道路污染、随意倾倒抛洒建筑垃圾、不按规定时间线路行驶、超高超载超速、无运输许可证运输等违章行为。完善夜间执法措施，把凌晨0时至5时作为重要时间段，重点打击利用下半夜绕行逃检的违法运输车辆，形成高压态势和严管氛围。市行政审批局严格按照规定条件核发《建筑垃圾处置许可证》,并将取得《建筑垃圾处置许可证》作为发放《建设工程规划许可证》的前置条件；制定运输企业的管理办法，建立运输企业名录库，定时在网上发布。二是开展道路保洁专项整治，由城管局牵头负责。根据《城市道路清扫保洁质量与评价标准》相关要求，采取属地自纠自改、现场联合检查等方式，对我市城市道路保洁工作进行全面检查，对检查发现未按标准执行相关规定，未能采取有效扬尘防治措施的，要限期整改，对逾期仍未达到规定要求的，启动相关问责机制。三是建设建筑垃圾消纳场。根据市长办公会议纪要要求，制定启东市示范建筑垃圾消纳场设置标准，并按标准建设示范性消纳场，树立建筑垃圾消纳场示范样板。加强城区内建筑垃圾监管工作,严厉打击“非正规建筑垃圾堆放点”。

3.堆场作业扬尘污染大整治。由市环保局牵头负责，采取企业自纠自改、现场联合执法、现场标准化检查等方式，包括：易产生扬尘的物料堆材等是否使用防尘措施进行覆盖；搅拌、粉碎、筛分等作业活动，是否在密闭条件下进行；堆场露天装卸作业时，是否采取洒水或喷淋等抑尘措施；露天堆场场坪、路面，码头及货运堆场，是否采取场地道路硬化、洒水抑尘等措施。对检查中发现未按要求完成整治的企业和单位进行严厉处罚。

（二）巩固提升：以点带面深化拓展

1.推广铺开典型经验。总结经验，突出重点领域治理成效的标杆和模范作用，深入推广集中整治阶段形成的成功经验和典型经验，在全市范围内继续开展建设施工扬尘污染大整治，道路、消纳场扬尘污染大整治，堆场作业扬尘污染大整治等三大整治工作。

2.查缺补漏深化治理。各责任单位对照工作方案和治理标准进行自我评分量化，查摆问题，寻找不足，认真分析评估第一阶段集中整治工作，特别是在开展三大整治工作过程中存在的问题和不足要及时纠正，确保治理举措扎实有效，落实目标任务不折不扣。

（三）长效管理：总结验收巩固成效

由市“263”行动领导小组办公室牵头组织专项行动验收工作组，采取报送书面汇报材料、现场检查评分、群众满意度评价等方式，分别对建设施工扬尘污染、道路、消纳场扬尘污染、堆场作业扬尘污染三大专项整治工作进行成效验收。全面梳理总结经验成果，广泛征求相关企业、社会组织以及市民群众对于扬尘污染治理的意见建议。由各牵头单位结合各部门工作职能形成扬尘污染治理的经验材料，为长效机制建设奠定基础。根据专项整治工作的治理经验，制定出台推进我市扬尘污染治理工作的意见，为构建常态化、制度化、规范化、长效化的管理机制明确重点方向。效能办对扬尘治理效果进行监督。

五、工作要求

（一）加强组织领导，层层动员落实。各牵头单位和责任部门要指定1名领导专职负责，牵头单位要调配专门人员组成专门的扬尘污染专项整治工作组，于7月中旬前根据总体方案要求制定专项工作细案，明确措施，做到一级抓一级，层层抓落实，确保整治行动取得实效。各街道、开发区也要制定工作细案，落实专门人员，全力推进整治。

（二）加大宣传力度，营造控尘氛围。充分发挥各级广播、电视、报纸、网络等主流媒体的舆论引导作用，开辟专栏宣传控尘措施，报道工作进展动态，曝光存在问题，推动控制扬尘污染工作深入开展。

（三）加强信息公开，引入社会监督。建立群众监督机制，引导市民通过12345热线等平台举报扬尘污染违法行为，对群众投诉的扬尘污染案件，经查实后，给予一定物质奖励。同时，按月统筹整理扬尘专项整治成效和阶段性成果，向社会公开，接受公众监督。

（四）强化督查督导，促进制度落实。市“263”行动领导小组办公室和市效能办牵头组成督查组，邀请市人大代表、市政协委员进行视察，开展现场督查、交叉检查、集中曝光、挂牌督办。对发现的问题，督促整改到位。督查结果纳入年度绩效考评，并强化考评结果运用。各成员单位成立相应督查组织，对各自职能范围内扬尘污染防治情况进行巡查督查确保措施落到实处。

| 序号 | 责任单位 | 责任内容 | 协办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市“263”办 | 负责启东市扬尘污染治理专项行动办公室日常组织协调，收集情况，掌握动态，发布信息，督查考核。实施统一监督管理，组织有关部门坚持每周的巡查，组织对扬尘污染治理专项行动目标完成情况进行检查考核。对扬尘污染信访投诉案件交办督办。 | 市政府有关部门、各镇园区 |  |
| 2 | 市住建局 | 负责对建筑施工扬尘污染实施监管。宣传贯彻并严格执行住建部制定的《建设工程施工现场环境与卫生标准》，监督执行施工工地扬尘污染治理。督促施工单位制定扬尘治理方案，落实工地硬质密闭围挡、实行硬地坪施工、施工场地周边道路硬化、设置沉淀池、进出工地车辆冲洗、建筑材料简易覆盖等治理措施。加强绿化执法，督促建设单位搞好绿化工作，消除裸露地面、土坡。将扬尘控制不力的施工单位纳入“黑名单”，并建立项目经理约谈制度，创建5个建筑施工扬尘控制示范工地。 | 市城管局 |  |
| 3 | 市城管局 | 负责对城市道路扬尘污染防治实施监管。加强查处密闭运输执法力度，严格控制带泥车辆进出城市，禁止不符合密闭要求运输车辆上路行驶。落实市政府市容环境卫生长效管理制度。加强道路清扫、清洗、市政设施的清扫保洁，坚持对城市主干道每天洒水2次，实现主次干道道路机械化清扫率达到85%。禁止露天焚烧垃圾。制定启东市示范建筑垃圾消纳场设置标准，并按标准建设示范性消纳场。加强市内建筑垃圾监管工作,严厉打击非正规建筑垃圾堆放点。结合我市“263”行动应急与预警要求，确保城市道路冲洗和保洁频次。创建2条扬尘控制清洁示范道路。 | 市公安局、市交通局 |  |
| 4 | 市环保局 | 负责工业堆场，包括火电、水泥、建材等重点行业物料堆场扬尘控制；配合公安局负责对尾气排放严重超标的车辆和机械，依法处罚并限期治理。 | 市公安局、市水务局、市交通局 |  |
| 5 | 市财政局 | 确保扬尘控制工作各项财政资金投入。 |  |  |
| 6 | 市国土局 | 对政府储备土地采取有效措施，进行综合整治。 | 汇龙镇、开发区、各街道 |  |
| 7 | 市气象局 | 按照大气污染应急与预警的有关要求，实施人工增雨，改善城市空气质量。 | 市“263”办 |  |
| 8 | 市交通局 | 配合公安局加强对超限运输车辆的整治，突出抓好管辖道路破损路段治理和码头扬尘污染控制工作。 | 市公安局、市环保局、市农委 |  |
| 9 | 市效能办 | 对各责任单位履职开展扬尘污染治理专项行动的情况进行督查督办。 | 市“263”办 |  |
| 10 | 市委组织部 市监察局 | 负责对扬尘控制中工作不力，失职渎职的责任领导、工作人员进行组织处理和追究行政责任。 | 市委督查室、市政府督查室、市”263”办 |  |
| 11 | 市公安局 | 在扬尘控制联合执法中负责抓好超载运输车辆查处和维稳工作。 |  |  |
| 12 | 市行政审批局 | 严格按照规定条件核发《建筑垃圾处置许可证》和《建设工程规划许可证》；制定运输企业的管理办法，建立运输企业名录库，定时在网上发布。 |  |  |
| 13 | 市农委 | 配合公安局、交通局，对超载超限运输的农用车辆进行综合整治。 | 公安局、交通局 |  |
| 14 | 代建中心 国投公司 城投公司 | 对各自投资、管理的建设项目，做好扬尘污染治理工作。 |  |  |
| 15 | 汇龙镇 开发区 | 根据属地管理原则，对本辖区的在建工地和搬迁地块做好扬尘污染治理工作。 |  |  |

启东市治理垃圾专项工作方案

为全面落实省、南通市“263”专项行动实施方案，根据《启东市“两减六治三提升”专项行动实施方案》要求，特制定本工作方案。

一、指导思想及工作目标

贯彻绿色发展理念，以创建全国文明城市为目标，通过采取强化责任、细化标准、加强检查、严格考核等行之有效的措施，精准治污、科学治污、严格治污，更大力度推进生态环境保护工作，实现环境质量明显改善，环境风险得到有效控制，环境矛盾得到有效化解，群众满意度明显提高。

二、整治内容

（一）道路保洁作业扬尘整治。针对道路保洁造成的源头污染，有效减少扬尘。环卫处采取改变传统落后的人工清扫保洁为机械化清扫保洁，基本实现道路机扫全覆盖。落实“一把扫帚扫到边”的清扫保洁机制；严格按照规定要求实施道路每天定时洒水、每周定期冲洗，道路清扫车清扫时必须洒水作业；人工保洁员及时清理道路两侧随意倾倒的生活或建筑垃圾，严禁乱倾乱倒现象。

（二）垃圾无污染运输整治。全面实行垃圾密闭式运输。电瓶三轮车运输的建筑垃圾，有漂浮物的运输途中进行覆盖运输，杜绝垃圾转运过程中的二次污染；切实加强沿街商铺装饰装潢垃圾规范管理，严禁未封闭施工、乱堆乱放建筑材料和装潢垃圾不及时清运等行为。

（三）渣土清运处置扬尘整治。严格执行密闭运输和按规定时间、线路、倾倒地点进行运输、倾倒等制度，严禁车身不洁、带泥上路、超高超载、沿途抛洒、私拉乱运、随意倾倒等行为；落实出入口保洁制度，及时清扫、冲洗污染的路面。

（四）加强各种施工车辆的管理。与公安局、交通局、农委、住建局、市政局等相关部门各司其职，对各种土方车、混凝土搅拌车、建材运输车等各种施工车辆严格监管，杜绝野蛮运输，无证运输等各种违法行为。

三、整治措施和要求

（一）采取措施提高清扫保洁、垃圾清运卫生质量。一是全面做好城区主次干道的清扫保洁、门店垃圾收集和垃圾桶内及周边垃圾的清理、清运和垃圾桶清洗工作，做好果壳箱内垃圾的清理及果壳箱清洗。要求各主干道市容环境整洁、生活垃圾每天清运，确保垃圾收集容器完好整洁，无溢、冒、漏、滴现象。二是实行清扫保洁与垃圾收集路段责任制。清扫保洁人员对于沿街门店，实行上门收集垃圾。三是狠抓洒水降尘，严格按规定时间地点及洒水次数及质量要求进行。四是对道路两侧的砖头、石块、泥沙及积压建筑垃圾进行一次全面清理。五是街面油污清理及时，无明显污渍存在。对重点地段，列入每日清洗范围。六是规范垃圾处置。垃圾收集、运输采用全封闭运输工具，科学调整垃圾运输、中转时间，优化垃圾运输路线，做到日产日清不过夜。七是规范环卫工人垃圾处理方式，发现焚烧垃圾的，按岗位责任制实施细则予以辞退。

（二）进一步加大对渣土、垃圾、沙石、煤炭等易产生扬尘污染的工程运输车辆的检查力度，对车轮带泥行驶污染道路，车厢无覆盖物，抛、洒、滴、漏污染道路等违法行为，及时查处。

（三）加强居民小型建筑和装修产生零星建筑垃圾的排查工作。要求各物业公司安排人员每日跟踪责任区域内小型装饰装修场地，督促业主规范堆放和及时清理零星建筑垃圾，建筑垃圾堆放时间不得超过2天；在完工后，要督促业主对场地进行彻底清理，恢复周边环境卫生的整洁。加大对城区和城乡结合部乱倒建筑垃圾的巡查，防止大量无主户建筑垃圾的产生。

（四）加强空置地的监管。环卫处车队每周定期组织对空置地建筑垃圾进行平整和清运，以就地平整为主，对容易产生乱倒建筑垃圾的地段或空地，要组织人员进行守点伏击，切实解决好乱倒、偷倒建筑垃圾的现象。

（五）加强散体物料运输车辆的管理力度

1.加大宣传力度。要求各工地按做好密闭覆盖防止洒漏，污染路面。

2.加强对运输散体物料车辆经过主要路段的巡查，防止散体物料车辆洒漏污染街道现象的发生。

3.发生道路污染现象后，环卫处工作人员必须第一时间到达现场，进行组织清理工作，道路污染后必须在3个小时内清理完毕，必要时要协调车队洒水车进行冲洗。

（六）全面开展城乡生活垃圾分类管理，完善垃圾分类收集、中转和处理处置体系。积极推进市区生活垃圾分类试点工作，有条件的街道、区镇应按需建设垃圾分拣房，增加配置分类垃圾投放收集设施，完善有害垃圾收运体系，加快推进有害垃圾贮存场所、分类收运、无害资源化处置体系建设。完善可回收物收运、处置体系建设，科学整合现有再生资源回收体系，完善可回收物（再生资源）回收体系，推进城乡垃圾源头减量和资源化利用。2017年起，在全市已确定的25个试点单位推进生活垃圾分类工作。积极推进农村易腐有机垃圾源头减量和就地生态化处理。

（七）实现生活垃圾无害化处理设施全覆盖。加强全市生活垃圾中转站的运维管理，2017年底，中央路、港东路垃圾中转站试运行；加快启东天楹600吨/天生活垃圾焚烧处置扩建项目建设，力争2018年底建成投运。积极探索生活垃圾资源化利用途径，在滨江精细化工园区规划预留生活垃圾综合利用项目用地。探索垃圾焚烧飞灰综合利用技术路径。推进建筑垃圾（工程渣土、装潢垃圾）中转调配分拣场所，合理设置街镇装潢垃圾集中收运点和居民小区装潢垃圾临时堆放点。

（八）加强餐厨垃圾和建筑垃圾处理。完善餐厨废弃物管理机制，建立餐厨废弃物专管体系和专管队伍，加强餐厨废弃物规范管理。积极探索大型餐饮单位、食堂餐厨废弃物、农贸市场有机垃圾就地资源化处置设施建设。严查周边省市餐厨废弃物进入我市。提升建筑垃圾规范化管理水平，推进全市建筑垃圾集中收运点及消纳场所建设。建立源头控制、过程监管、执法整治、长效管理的综合治理机制。严厉打击偷倒乱倒、违法填埋等行为。

四、工作要求

（一）加强领导，精心组织。集中整治行动，精心组织，对整治任务作出具体安排，要发扬奋勇拼搏、团结一致的精神，高标准地完成整治任务，达到整治目标。

（二）落实责任，明确任务。各部门要将每项工作责任落实到人，使每个职工明确整治任务和标准，提高工作责任感和主观能动性，进而提高工作效率和工作质量。

（三）提高效率，保持质量。各部门要严格按照规定时间完成整治任务，保证整治工作达到整治目标，同时要严防整治后反弹，加大检查监督力度，将整治成果保持下去，形成长效管理机制。

（四）加强检查，确保成效。要对各项整治工作实行每天必检制度，及时掌握整治进度、存在问题，督促各责任人及时整改。

附表4.1

启东市2017年城乡垃圾分类和治理重点工作计划表

| 序号 | 项目 | 工作目标 | 年度工作任务 | 责任单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选定试点单位 | 选择合适的试点单位，有利生活垃圾分类各项活动开展 | 在确定的单位内进驻生活垃圾分类工作组，布置分类设备，按方案运行管理平台并对接 | 城管局 六位一体办公室 | 所在乡镇、 街道办 |
| 2 | 初步开始分类工作 | 稳步按照规划，试点分类 | 严格按照分类规划在试点单位内开展分类工作，积极宣传生活垃圾分类知识，形成良好的社会氛围 | 城管局 六位一体办公室 | 所在乡镇、 街道办 |
| 3 | 对分类过程中发现的问题汇总改进 | 及时发现分类工作的不合理环节，推广成熟做法经验 | 完善规划内容，制定更加合理的分类回收和处置方案 | 城管局 六位一体办公室 | 所在乡镇、 街道办 |

启东市治理黑臭水体专项工作方案

为深入贯彻落实省委省政府、南通市委市政府、启东市委市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》要求，进一步加强城市黑臭水体整治，切实保护和改善城市水体环境，现结合我市市域实际，制定本工作方案。

一、总体要求和目标

（一）总体要求

聚焦水环境治理薄弱环节，完善水环境综合治理工作体系，突出抓好重点区域、重点行业、重点断面水环境治理，持续改善水环境质量，分级分地区全面排查黑臭水体，制定整治方案和年度实施计划，并向社会公布黑臭水体名称、责任人及达标期限。开展河口在线监测系统建设工作，对主要入海河流数值逐步实施动态监测，及时掌握入海污染情况。

（二）总体目标

通过采取截污、清淤、活水、保洁、生态修复等措施，系统治理黑臭水体，实现水面无漂浮物、河岸无垃圾、无违法排口、水体无异味。到2020年，全面消除城乡黑臭水体，全市地表水市控以上断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到87.5%。

二、主要任务

（一）城镇雨污分流管网建设

1.大力推进城镇雨污分流管网建设

（1）狠抓监管工作，加强排水排污许可管理。对新建工程项目雨污水管接入城市排水管网及其附属设施进行监管（排水方案审批、工程竣工验收），整治非法排污行为；（2）对新建小区严格实行雨污分流，污水经集中处理后达标排放；对老小区实施截污治理，对雨污水管道进行改造，污水纳管，控制污水进入河道；（3）对河道排水口进行改造，安装“快速启闭阀”，既保证污水截流，大幅度减少污水入河，又保证雨天的排水畅通；（4）加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，推进城北启东科技创业园污水管网的纳管工程建设，解决园区内的黑臭水体治理，减少对周边区域的影响，缩小周边区域黑臭水体治理的难度，为城北片的黑臭水体治理奠定坚实的基础。计划2017年，新增污水配套管网15公里，到2020年，城市建成区污水基本实现全收集、全处理，全市新增污水配套管网100公里。（住建局、汇龙镇）

（二）城镇污水处理设施建设

到2019年，市区污水处理率达到90%。（启东市城市污水处理厂）

（三）强化污水处理设施运行监管

2017年底前，完成城市污水处理监管信息平台建设，构建覆盖全市的基础信息体系、考核评估体系和监督管理体系。（住建局）

（四）提高农村污水处理率

建立农村污水处理设施运行保障机制，组织编制区镇生活污水治理专项规划，合理选择就近接入城镇污水处理厂统一处理，就地建设小型设施相对集中处理以及分散处理等治理模式。启东村庄数量为261个，已建村庄生活污水处理设施147个，计划2017年新建31个村庄生活污水处理设施，到2020年共建成235个村庄生活污水处理设施，实现全市行政村村部所在地村庄生活污水收集处理覆盖率达90%以上。（住建局、相关区镇）

（五）加强污水处理厂污泥处理处置工作

完善区域性城镇污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施，强化污泥转运及全过程监管，计划2017年底前，全面完成现有污泥处理设施达标改造，2020年底前全市实现永久性污泥处理处置设施全覆盖，无害化处理率达到100%。（启东市城市污水处理厂）

（六）加强全市水系沟通、河道清障工程

1.实现新城区水系沟通

（1）建设透水地面。新建公园等全面推行透水铺装，以透水砖、嵌草砖、鹅卵石、碎石铺装为主，透水铺装率不低于40%，可达到补充地下水并具有一定的峰值雨量削减和雨水净化作用。（2）保护自然水系完整性。在新城区基础设施建设中，尽量不采取对原有河道水系进行填埋的方式，而是保留原有水系，着重通过提升改造整治等方式，提高排水能力和景观效果，并强调水系相连，确保水系畅通。采用水利部最新推广的专利技术绿化砼作为河道底层及护坡，节省造价并且保留河道应有的蓄水和排水功能。（住建局）

2.实现老城区水系调控

我市城区已经形成了以“六横三纵”河道、13个节点排水泵站、11个涵闸为主，以城区雨水总管、小区雨污分流支管、小区排水泵站为辅的防洪排水体系。“六横三纵”泄洪河道：横向为世纪大道河、南城河、民乐河、紫薇河、长江河、中央河等6条河道，并分别配建世纪大道东西泵站、团结闸、中央河闸及民乐中路、紫薇东路等强排泵站；纵向为惠阳河、庙港河和头兴港河，庙港河启东港排水闸根据长江潮汛适时开启，关闭期间有两台130kw大型水泵随时待命强排，确保庙港河不间断排放；头兴港河与横向5条河道相通，在遇到特大暴雨、庙港河排放不及的情况下，城区积水可通过头兴港河排放至长江。（住建局）

3.加强城区河道整治工程

（1）实施惠阳河水系调整工程（四标）、牡丹江路河道（院校路-民胜路）整治工程、雷达部队四周河道整治工程、团结路北侧河道整治工程、江海南路河道整治工程、公园北路西侧河道（中央河-永阳路口）整治工程、庙港河河道（世纪大道-南引河）整治工程，对原有河道进行疏浚，岸线整治美化，砌筑驳岸。（住建局）

（2）突出抓好重点区域的水环境综合治理，重点对城北村境内靠西南小埭（和平路东、海事局北侧、紫微三村南侧、江海北路以西）的沟塘采取用土方回填沟塘和埋设下水道的办法，进行彻底整治，消除该区域的黑臭水体。（汇龙镇）

（3）推进城郊结合部黑臭水体治理，城区周边的城北、汇龙、汇东、东郊、城东、城河和南郊等近郊村的部分水系，在城市建设过程中被打乱或破坏，造成水系不通，导致部分水体发黑发臭，汇龙镇准备在市建设、水务等相关单位的指导下，策应城市建设，进行系统改造，保持水系畅通，改善水体水质；并在城市的建设前、建设中作更多的配套建设，尽量减少社会和群众矛盾。（汇龙镇）

4.推进河道清障工程

（1）对全市村庄河道疏浚土方450万方，横河、泯沟连接处埋设40厘米HDPE双壁波纹管7000座，加大沟河贯通力度。加大通启河聚南大桥国控断面监测点水污染整治，实施启海交界至聚南公路段约6.5公里疏浚整治。（2）各镇乡对所属三、四级河道进行全面调查，在不影响排灌的前提下，对本乡镇可利用的养殖水面按养殖要求进行总体规划，结合各镇乡具体情况，制定具体的养殖、保洁计划。结合农村“三清工程”，大力改造整治河沟，重点是清淤、清污、除杂，改造河道养殖条件，增加养殖水面。（水务局、海渔局）

5.开展河道生态修复工程

实施庙港河、南城河、南郊家园北横河、牡丹江路河东西段、惠阳河黄浦江路河、紫薇河东段、灵秀河、启东中学南侧（华石路-海洪路）河道生态修复工程，对城区河道采用种植水生植物等方式实施生态修复，在提升河道水质的情况下对河道进行点缀，达到观赏目的。（住建局）

6.建设泵站涵闸，完善城区排水系统

新建南苑路南侧惠阳河处水闸、庙港河蝶湖排水泵站、江海南路和与南引河涵闸等3处泵站，完善城区封闭式排水系统，加强城区防汛排水需要，进一步通过长江潮汐北进南出的水系调整排入长江，从而强行加速拉动城区内河水的流动，进一步改善城区河道水质，增强城区引排能力。（住建局）

（七）全面落实“河长制”

1.全市“河长制”全覆盖

切实加强各项管护制度建设，明确养护单位职责，建立健全“河长制”，全面落实长效管护责任，配全配足相应管护设施和设备，切实加强河道及相关工程管护，科学调度各类工程运行，控制雨污分流，严控入河排污。对主要河道与管网进行养护考核，做到河道水质每季度抽查，管网养护考核每月一次。（水务局、住建局）

2.实现河道泯沟水面无漂浮物

一、二级河道保洁工作由市水务局承担，加强一、二级河道保洁工程的监督管理，针对市一、二级河道保洁工作动态管理的特点，加强保洁船只和队伍区域巡航巡查力度，尽量做到即漂即捞，力求保洁实效，提高保洁标准，把一、二级河道水面保洁工作开展好。

三、四级河道及泯沟由各镇（园区）进行管理和保洁，河长办进行巡查督办，每月抽查，每季考核，年终总评。（水务局）

3.健全完善“六位一体”农村环境长效管护机制

（1）制订2017年农村环境长效管理工作考核办法。对目标进一步细化，对工作标准进一步细化。一是要求镇（园区）全面实施农村环境长效管理工作服务市场化运作，将包括沟河保洁在内的所有管护内容一起外包。未开展服务外包的属工作机制不健全，每季度考核中扣5分。二是考核镇（园区）对保洁公司和行政村的督查奖惩机制执行情况，从源头上抓好长效管理。三是突出生活垃圾处置和沟河保洁工作两个方面重点，并明确具体标准。四是明确农村环境长效管理工作考核在全市三农工作杯考核中的结果运用。农村环境长效管理工作考核第一名的为满分，每下降一个名次递减0.5分。（2）加大督查考核力度。组织农村环境长效办工作人员加强日常暗访督查，发现问题及时发出整改通知书限期整改，同时要求各镇（园区）农村环境长效办加强日常巡回检查和村级的日常检查。每季度将沟河保洁工作作为考核重点。（3）开展南通市农村环境长效管理工作示范镇创建活动。加强对创建镇的指导，重点是沟河保洁工作方面的指导，争取有2个镇（园区）创建成功。计划到2020年实现全市管护全覆盖，构建“互联互通、引排顺畅、水清岸洁、生态良好”的现代河网体系。（市农工办）

4.加强河道生态养殖管理

为进一步改善我市农村河道水质，促进农村水环境持续好转，真正形成生态环保的农村河道体系，计划在全市范围内深入推进实施三、四级河道“以河养河”工程，充分利用可养殖水面，发展农村渔业生产，实现河沟养殖发展与河沟综合功能有机结合，高效养殖与资源增殖保护、环境保护相结合，实现经济、生态和社会效益的和谐统一。（1）完善河沟养殖承包机制。各镇乡充分利用整治好的河道水面，做到整治一条利用一条，建好一段发包一段，对所有可利用养殖水面公开招标发包，进一步完善河沟养殖确权承包机制，把河沟的养殖权相对集中到有一定水产养殖技能的农民手中，提高河沟养殖的效率和效益。（2）推广先进的养殖模式和优良品种。各镇乡根据河沟不同的自然条件，结合区域水产品消费和生产特点，推广产量高、效益好、生态环境好的养殖品种和模式。（3）要采取有效措施保护河道水环境和周边环境，加强对养殖河道的水质监控，防止水污染造成养殖品死亡；要强化河道养殖投入品管理，严防在河道养殖中使用违禁投入品，确保河道养殖水产品的质量安全，并保护河道水环境安全。（4）设立渔技服务部，加强对养殖河道水质以及变化情况的监测和养殖产品质量的检测，指导承包户的养殖活动，实现高产、高效，优质、安全的目标。（5）渔政部门联合公安系统，强化对河沟养殖的执法管理，依法严厉打击电、毒、炸等非法渔业行为，维护正常的河沟养殖秩序；各镇乡通过乡规民约、农村综合治理等措施，打击盗窃河道养殖水产品的行为，保障河道养殖的健康发展。（6）各河道养殖相关部门加强协调配合，共同推动全市河道生态养殖健康发展。乡镇要在保障排灌、航运等正常运行的基础上，为河道养殖发展提供方便，在河道整治过程中，要兼顾河沟养殖发展需要，并通过河道养殖承包来巩固河道整治成果。村级机构及各承包户要加强对河道水环境及周边环境保护，为发展河道养殖提供环境保障。（7）强化监督考核，将河道生态养殖行动纳入乡镇清水工程行动建设目标责任制考核范围，将定期开展专项督查，对行动迟缓、履职不到位的要及时通报并责令整改，促使各项工程建设做到保质量、保进度。（海渔局、公安局）

（八）强化重点断面水环境治理

1.加强对地表水市控以上断面的监测

按照省、市“水十条”和生态文明建设考核有关要求，严格执行南通市环境监测工作计划，每月按时完成地表水市控以上断面监测，及时汇总分析断面水质状况，编制环境质量分析报告，统计地表水市控以上断面水质达标率，为衡量我市各项水环境污染防治措施和消除黑臭水体方案实施效果提供必要的数据支持。（环保局）

2.建成主要入海河口水质自动监测系统

2017年，完成通吕运河入海口水质自动监测站点建设和原有入境断面水质自动监测站点升级改造工作，2018年，完成通启运河上入境断面和入海断面水质自动站建设任务，全面建成我市通吕、通启两条主要入海河流水质自动监测系统，实时动态监测和预警本市主要入海河流水质变化状况，及时掌握入海污染情况。到2020年，在新三和港河、头兴港河、连兴港河、南引河、中央河、协兴河、蒿枝港河等主干河道上建设小型水质自动站（水质哨兵站）若干，实时反映我市境内各主干河道的水质变化趋势。（环保局）

三、保障措施

（一）加强组织实施

市级黑臭水体整治相关部门要切实履行牵头部门职责，制定完善相关实施方案和技术规范，督促指导参与单位编制专项工作计划细案，对重点工程项目加强指导和把关，明确措施，层层落实开展黑臭水体整治专项行动， 全力保护和改善城市水体环境。

（二）强化推进落实

按照行动实施方案，牵头部门抓紧制定实施计划，明确项目安排、目标任务等，指导各参与单位有序开展工作。各部门要切实履行相关职责，建立健全协调联动机制，形成工作合力，对重点工程项目加强指导和把关，及时组织项目验收，按照目标任务要求，确保各项工作落到实处。

（三）强化督查考评

市“263”专项行动办公室和市效能办牵头组成督查组，针对专项整治工作制定督查细则，邀请市人大代表、市政协委员进行视察，开展现场督查、交叉检查、集中曝光、挂牌督办。对发现的问题，督促整改到位。督查结果纳入年度绩效考评，并强化考评结果运用。

附表5.1

启东市“治理黑臭水体”专项行动年度计划及责任分解表

| 序号 | 主要工作目标及任务 | 年度计划 |  |  |  | 责任部门 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |
| 一、总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 到2020年，全面消除城乡黑臭水体，全市地表水市控以上断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到87.5% |  |  |  | 全面消除城乡黑臭水体，全市地表水市控以上断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到87.5% | 住建局 | 水务局、海渔局、市委农工办、汇龙镇 |
| 二、大力推进城镇雨污分流管网建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对新建工程项目雨污水管接入城市排水管网及其附属设施进行监管（排水方案审批、工程竣工验收），整治非法排污行为 | 新增污水配套管网15公里 |  |  | 新增污水配套管网100公里 | 住建局 |  |
| 2 | 对新建小区严格实行雨污分流，对老小区实施截污治理 | 常年 | 常年 | 常年 | 常年 | 住建局 |  |
| 3 | 对河道排水口进行改造，安装“快速启闭阀” | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 | 住建局 |  |
| 4 | 加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，推进城北工业园污水管网的纳管工程建设 | 根据市里时间节点推进 | 根据市里时间节点推进 | 根据市里时间节点推进 | 根据市里时间节点推进 | 汇龙镇 |  |
| 三、城镇污水处理设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市区污水处理率达到90% | 已达到90%以上 |  |  |  | 启东市城市污水处理厂 |  |
| 四、强化污水处理设施运行监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 构建覆盖全市的基础信息体系、考核评估体系和监督管理体系 | 完成 | —— |  |  | 住建局 |  |
| 五、提高农村污水处理率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立农村污水处理设施运行保障机制，组织编制区镇生活污水治理专项规划，合理选择就近接入城镇污水处理厂统一处理，就地建设小型设施相对集中处理以及分散处理等治理模式 | 31个 | 30个 | 15个 | 12个 | 住建局 |  |
| 六、加强污水处理厂污泥处理处置工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完善区域性城镇污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施，强化污泥转运及全过程监管 | 已全面完成现有污泥处理设施达标改造，已完成全市实现永久性污泥处理处置设施全覆盖 |  |  |  | 启东市城市污水处理厂 |  |
| 七、加强全市水系沟通、河道清障工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实现新城区水系沟通，建设透水地面，保护自然水系完整性，以透水砖、嵌草砖、鹅卵石、碎石铺装为主的透水铺装率 | 40% |  |  |  | 住建局 |  |
| 2 | 实现老城区水系调控，根据长江潮汛适时开启庙港河启东港排水闸，关闭期间有两台130kw大型水泵随时待命强排，确保庙港河不间断排放 | 根据长江潮汛期调控 | 根据长江潮汛期调控 | 根据长江潮汛期调控 | 根据长江潮汛期调控 | 住建局 |  |
| 3 | 加强城区河道整治工程，实施惠阳河水系调整工程（四标）、牡丹江路河道（院校路-民胜路）整治工程等7个整治工工程；彻底整治城北村境内靠西南小埭（和平路东、海事局北侧、紫微三村南侧、江海北路以西）的沟塘；推进城郊结合部黑臭水体治理 | 完成庙港河（沿江公路-启东港）、团结路北侧（建设路-惠阳路）、紫薇公园南北横河（紫园路-公园路）、民乐河（庙港河-和平路）河道清淤整治工程 |  |  |  | 住建局 |  |
| 4 | 推进河道清障工程，疏浚全市村庄河道土方450万方，横河、泯沟连接处埋设40厘米HDPE双壁波纹管7000座；加大通启河聚南大桥国控断面监测点水污染整治，实施启海交界至聚南公路段约6.5公里疏浚整治 | 完成 |  |  |  | 水务局 |  |
| 5 | 开展河道生态修复工程，实施庙港河、南城河、南郊家园北横河、牡丹江路河东西段、惠阳河黄浦江路河、紫薇河东段、灵秀河、启东中学南侧（华石路-海洪路）河道生态修复工程 | 完成南郊家园北侧河道生态修复工程，完成黄浦江路（江海路-庙港河）河道生态修复工程方案设计工作 |  |  |  | 住建局 |  |
| 6 | 建设泵站涵闸，完善城区排水系统，新建南苑路南侧惠阳河处水闸、庙港河蝶湖排水泵站、江海南路和与南引河涵闸等3处泵站 | 完成南苑路南侧惠阳河水闸、庙港河与蝶湖（新安江路-庙港河）排水泵站、江海南路与南引河涵闸泵站建设 |  |  |  | 住建局 |  |
| 八、全面落实“河长制” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立健全“河长制”，全面落实长效管护责任 | 常年 | 常年 | 常年 | 常年 | 水务局 | 住建局 |
| 2 | 实现河道泯沟水面无漂浮物，“河长制”办公室组织对市公路沿线、四级河以上、中心路两侧、水美乡村的河道泯沟进行排查清理，利用河道管护系统的监控平台进行监控，每月进行巡查，加强一、二级河道保洁监督管理 | 每月进行 | 每月进行 | 每月进行 | 每月进行 | 水务局 |  |
| 3 | 健全完善“六位一体”农村环境长效管护机制，制订2017年农村环境长效管理工作考核办法；加大督查考核力度；开展南通市农村环境长效管理工作示范镇创建活动 | 常年 | 常年 | 常年 | 常年 | 市委农工办 |  |
| 4 | 完善河沟养殖承包机制；推广先进的养殖模式和优良品种；加强对养殖河道的水质监控；设立渔技服务部，加强对养殖河道水质以及变化情况的监测和养殖产品质量的检测；渔政部门联合公安系统，强化对河沟养殖的执法管理；各河道养殖相关部门加强协调配合，共同推动全市河道生态养殖健康发展；强化监督考核，将河道生态养殖行动纳入乡镇清水工程行动建设目标责任制考核范围 | 常年 | 常年 | 常年 | 常年 | 海渔局 |  |
| 九、强化重点断面水环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加强对地表水市控以上断面的监测，按照省、市“水十条”和生态文明建设考核有关要求，严格执行南通市环境监测工作计划 | 每月进行 | 每月进行 | 每月进行 | 每月进行 | 环保局 |  |
| 2 | 建成主要入海河口水质自动监测系统 | 完成通吕运河入海口水质自动监测站点建设和原有入境断面水质自动监测站点升级改造工作 | 完成通启运河上入境断面和入海断面水质自动站建设任务，建成通吕、通启两条主要入海河流水质自动监测系统，实时动态监测和预警本市主要入海河流水质变化状况，及时掌握入海污染情况 |  | 在新三和港河、头兴港河、连兴港河、南引河、中央河、协兴河、蒿枝港河等主干河道上建设小型水质自动站（水质哨兵站）若干，实时反映我市境内各主干河道的水质变化趋势。 | 环保局 |  |

启东市治理畜禽养殖污染专项工作方案

为切实加强全市畜禽养殖污染治理，全面落实省、南通市、我市党代会精神以及省、南通市、我市“两减、六治、三提升”专项行动方案，切实解决中央环保督查问题，有效保护和改善农村生态环境，保障人民群众身体健康，促进畜牧业持续稳定健康发展，结合启东实际，特制订本工作方案及2017年度工作计划。

一、总体要求和全年度工作目标

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，以及省、南通市、启东市有关文件、会议精神，牢固树立和贯彻绿色发展理念，切实做好禁养区养殖场关闭搬迁、限养区适养区养殖场改造整治工作，改善我市畜禽养殖生态环境，化解养殖环境矛盾。

（一）全面完成禁养区养殖场关闭搬迁。根据“启政办发〔2016〕73号”文件，我市列入禁养区范围的养殖场有28家，去年底已关闭完成23家，其余5家必须在今年6月底前全部关闭。

（二）规模养殖场粪污治理率达到85%，非规模养殖场粪污治理率达65%，畜禽粪便综合利用率达95%。

（三）建设非规模化畜禽粪便综合利用中心。继东海镇畜禽类粪便综合利用中心建成并投入运行后，今年继续在南阳镇新建1座畜禽类粪便综合利用中心，并于年底建成投入运行。同时，位于海复镇的第三座畜禽类粪便综合利用中心下半年开工建设。

二、主要工作任务及措施

（一）推进禁养区畜禽养殖场关闭搬迁。年内全部完成搬迁任务。

（二）规范畜禽养殖行为。一是按照“种养结合、畜地平衡”的原则，科学确定畜禽养殖总量、品种和规模，合理规划畜牧业布局，按照上级要求，上半年完成畜牧养殖布局调整优化方案的制定。二是积极发展适度规模化标准化养殖，推进生态健康养殖示范创建。年内，生猪大中型规模养殖比重达到72%以上（南通平均68%），创建4家以上省级生态健康养殖示范场。

（三）强化畜禽养殖场治理改造。一是推进规模养殖场设施设备改造升级，配套建设畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理设施并正常运转。技术路线原则上依照“启农委〔2016〕183号”文件执行，鼓励养殖企业创新治理模式，多渠道达到治理效果。二是落实畜禽养殖场养殖污染治理主体责任，督促新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。年内规模化养殖场治理率达到85%以上。

（四）加强畜禽养殖场粪便综合利用。一是落实“种养结合、以地定畜”的要求，努力打通畜禽粪污还田利用通道。每个养殖场（户）均须跟周边农户签订粪污还田协议，还田比例按不少于1:5，即1亩田消纳5头成年生猪（其他畜种按标准比例折算）粪便。二是继续实行“雨污分流、干湿分离”改造及配套堆粪存储等设施设备建设改造。三是非规模化养殖场在前三年建造化粪池的基础上继续建设与饲养规模匹配的能贮存60天左右的蓄粪池，推广“户用蓄粪池＋田头调节池＋大田利用”模式。年内畜禽养殖场粪便综合利用率达95%以上。

（五）加快非规模化畜禽类粪便集中处理中心建设进程。年内南阳镇畜禽类粪便综合利用中心建成运行，海复镇畜禽类粪便综合利用中心下半年开工建设。

三、保障措施

（一）加强组织领导。市农委成立专门的“畜禽养殖污染”治理领导组，由主任任组长，分管领导任副组长，相关职能科站人员任组员，协调、宣传、督查、指导该项工作有序开展。各区镇是治理畜禽养殖污染的实施主体。

（二）强化推进落实。一是市农委“畜禽养殖污染”治理领导组邀请市监察部门定期到各区镇检查监督治理工作的进度，对发现治理工作进度慢、治理工作存在严重死角的区镇及时发出督办通知。二是及时委托第三方对完成治理工作的养殖场进行验收，验收不合格的养殖场须限期整改，并接受再验收，再次验收不合格的由环保部门责令关闭。

（三）加大执法力度。市环保局、农委要常态化联合执法，对严重污染环境、群众举报反响强烈的养殖企业加大执法力度，应视其情节，可整改的限令整改，不可整改的予以坚决取缔。

（四）实施综合考评。市政府已将畜禽养殖污染治理工作列入对各区镇个性化考核。各区镇要按照目标任务分解表认真落实此项工作，对治理工作不力，工作推诿，工作进程迟缓的区镇将上报市监察部门启动问责机制。

附表6.1

启东市 “治理畜禽养殖污染” 专项行动重点工作计划表

| 序号 | 任务名称 | 2017年工作任务 | 工作举措 | 责任部门、区镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁养区畜禽养殖场关闭搬迁 | 全面完成禁养区28家养殖场关闭搬迁任务 | 督促部门区镇制定关停方案，特别是个别区镇的少数养殖场要重点落实关停计划与方案。 | 控危办、有关区镇 |
| 2 | 规范畜禽养殖行为 | 生猪大中型养殖比重达72%以上，创建4家以上省级生态健康养殖示范场 | 积极发展适度规模化标准化养殖，大力推进生态健康养殖示范创建。 | 农委、各区镇 |
| 3 | 畜禽养殖场治理改造 | 规模化养殖场治理率达85%以上，非规模化养殖场治理率达65%以上 | 推进规模场设施设备改造升级，严格执行污染防治设施与主体工程建设“三同时”制度。 | 农委、各区镇 |
| 4 | 畜禽粪便综合利用 | 畜禽粪便综合利用率达到95%以上 | 落实“种养结合、以地定畜”的要求，努力打通畜禽粪污还田利用通道。规模场推行“雨污分流、干湿分离”，配套堆粪场及工程处理设施。非规模化建设与饲养规模匹配的能贮存60天左右的蓄粪池，推广“户用蓄粪池＋田头调节池＋大田利用”模式，并跟周边农户签订消纳合同。 | 农委、各区镇 |
| 5 | 非规模化畜禽粪便集中处理中心建设 | 南阳镇畜禽类粪便综合利用中心建成运行、海复镇畜禽类粪便综合利用中心年内开工 | 推进覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作，建设面向小散养殖场户畜禽粪污收运体系和畜禽粪便集中处理中心。 | 环保局、农委、南阳镇、海复镇 |

附表6.2

启东市2017年禁养区养殖场户关闭搬迁任务（个）

| 区镇 | 汇龙 | 吕四 | 王鲍 | 近海 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁养区养殖场数量 | 8 | 9 | 2 | 9 | 28 |
| 已关闭数 | 7 | 9 | 0 | 9 | 25 |
| 2017年关闭任务数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |

附表6.3

启东市2017年规模养殖场和非规模养殖场粪污治理任务数分解（个）

| 区镇 | 汇龙 | 惠萍 | 寅阳 | 东海 | 近海 | 海复 | 吕四 | 王鲍 | 合作 | 北新 | 南阳 | 圆陀角 | 启隆 | 开发区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模场数量 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 13 | 6 | 11 | 11 | 3 | 15 | 15 | / | / | 126 |
| 今年治理任务（规模场） | 2 | 1 | 10 | 16 | 15 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 13 | 15 | / | / | 109 |
| 非规模场数量 | 6 | 180 | 95 | 215 | 211 | 183 | 244 | 67 | 63 | 85 | 244 | / | 1 | / | 1594 |
| 今年治理任务（非规模场） | 6 | 117 | 62 | 140 | 137 | 119 | 159 | 44 | 41 | 55 | 159 | / | 1 | / | 1040 |

启东市治理环境隐患专项工作方案

为深入贯彻落实省委省政府、南通市委市政府、启东市委市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》，大力改善生态环境、降低环境风险，进一步保障群众健康、公共安全和社会稳定，结合中央第三环境督察组反映意见以及我市环境风险的实际，制定本工作方案。

一、总体要求和目标

（一）总体要求

坚持绿色安全发展导向，以重点流域、重点领域、重点企业的环境风险防控为核心，排查一批重点环境风险源，治理一批突出环境风险隐患，关闭一批违法违规设施，严格安全生产监管和源头管控，加强风险防控能力建设，系统构建事前严防、事中严管、事后处置的全过程风险防控体系，保障生态环境安全。

（二）总体目标

到2020年，全市环境风险防范体系不断完善，环境风险隐患得到有效防控和化解。（1）全市重点环境风险企业入库、整改率达100%，企业安全生产和监管水平明显提升；（2）全面清理整治长江沿岸的危化品码头和储罐，危化品运输船舶配备AIS等定位识别系统，长江下游的环境风险明显降低；（3）全面取缔饮用水备用水源地一、二级保护区内违法违规设施，基本实现“双源供水”全覆盖；（4）污染地块安全利用率达90%以上，重点行业重金属排放量下降比例达到国家要求，危险废物处置能力不足问题得到有效缓解。

二、主要工作任务

- （一）开展企业环境安全达标建设

- 1.组织开展突发环境事件风险评估

根据环保部《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办﹝2014﹞34号）要求，对生产、使用、存储或释放涉及突发环境事件风险物质的企业，开展突发环境事件风险评估，建立全省重点环境风险企业数据库。2017年全省重点环境风险企业入库率达50%，2018年达80%，2019年达100%。引入第三方评估机制，经专家评审修改完善后，到2018年底，完成我市区域环境风险评估工作。（环保局牵头、滨江精细化工园落实）

- 2.推进企业环境安全达标建设

以“风险隐患整治、应急能力提升”为核心，对较大及以上等级重点环境风险企业，从企业环境应急管理机构、突发环境事件风险等级识别、突发环境事件隐患、监测预警机制建设、环境应急防控措施、环境应急预案备案、环境应急演练、环境应急保障体系建设、环境污染责任险等九个方面开展查改工作。2017年较大及以上等级环境风险企业“九查九改”覆盖率达50%，2018年达80%，2019年基本实现全覆盖。（环保局牵头、滨江精细化工园落实）

- （二）严格安全生产监管

- 1.推进危险化学品安全生产标准化建设

严格安全生产监管，督促危险化学品企业开展安全生产标准化建设，避免因安全生产事故引发环境污染。2017年起，实施安全生产标准化建设提升工程，制定企业安全生产标准化建设工作方案，建立基础数据库和标准化建设档案，全面掌握企业标准化建设情况，通过分类指导、分步完成，实施分类推进，对达标企业进行动态管理并建立退出淘汰机制，引导企业自主运行安全生产管理体系并持续改进。2017年底前，危险化学品生产企业三级标准化达标率80%，二级标准化达标率25%；其他规模以上工贸企业三级达标率60%。2018年底前，危险化学品生产企业二级标准化达标率50%；其他规模以上工贸企业三级达标率100%。到2019年，危险化学品生产二级标准化达标率80%。（安监局牵头）

- 2.开展安全隐患排查整顿

落实化工企业班组隐患排查制度。对有严重隐患的企业坚决予以停产整顿，对不符合安全生产条件的化工企业坚决予以关停并转，提高化工企业安全生产水平。（安监局牵头）

- 3.提高化工生产安全事故应急处置救援能力

化工企业应加大从业人员、特别是一线操作人员的培训力度，加大应急救援装备投入，提高应急处置能力；化工集中区应提高专门消防救援能力和装备水平。（滨江精细化工园牵头）

- （三）清理整治长江沿岸危化品码头和储罐

- 1.清理长江沿岸危化品码头和储罐

建立地方政府主导、多部门协作的联合推进机制，深入开展长江、内河沿岸危化品码头和储罐违法违规清理专项行动，全面排查、清理未按长江岸线利用、港口规划、投资管理、土地供应、环评、能评、安评等法律法规要求，应履行相关手续或手续不符合规定的违法违规项目，坚决按有关规定整治到位，关停、重组、转移和升级一批长江、内河沿岸危化品码头和仓储企业。（交通局牵头，发展改革委、安监局、国土局、水务局、环保局、南通启东海事处、商务局等参与）

2.加强沿江危化品码头运行管理

加强沿江危化品码头、仓储等企业安全生产监管，督促码头、仓储等企业落实安全生产管理要求，避免因安全生产事故引发环境污染。（交通局牵头，安监局、商务局等参与）

- 3.严禁新增危化品码头

各部门不得以任何名义、任何方式审批、核准、备案新增危化品码头项目，各相关部门和机构不得办理危险化学品码头项目的岸线利用、土地供应、环评、能评、安评、取水、用电、住建许可审批手续，不得将危化品码头项目列入各类发展规划、新增授信支持等。（交通局牵头，发展改革委、水务局、安监局、国土资源局、环保局等参与）

- （四）强化水上运输安全监管

- 1.加强水路运输企业源头管控

严格我市水路运输企业、特别是危化品运输企业资格准入，开展水路运输经营者、船舶管理业务经营者资质专项治理。强化航运公司安全主体责任，督促航运公司按规定建立船舶安全与污染防治管理体系，降低运输过程中的安全风险。（交通局、南通启东海事处牵头）

2.强化营运船舶污染防治

推进危化品运输船舶定位识别设备安装使用，强制新建营运船舶配备AIS等系统，对在辖区检验登记的危化品船舶配备的AIS船载设备进行升级改造，严格查处不按照规定安装或使用船舶定位识别设备的违法行为。建立长江沿岸危化品船舶安全与污染防治管理体系，开展船舶污染水域隐患排查治理，积极消除风险隐患。对船舶航行、锚泊、作业等关键环节进行重点管控，加强对危险货物船舶洗舱作业、动火作业、船舶污染物排放等作业行为的监管，加强重点时节安全防控。2017年底前，沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶污水、垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制，达到污染物接收处理能力要求。到2020年，沿江港口、码头、装卸站具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。（交通局、南通启东海事处牵头）

- 3.严格监管危化品水上运输

严格危化品船舶检查和运输市场准入，加强船舶载运危化品进出港申报审批管理，停止审批包括单舷单底、双舷单底、单舷双底的内河单壳化学品船（采用2G舱型的3型化学品船除外）和600载重吨以上的单壳油船的进出港作业,加快双底双壳危险品运输船舶的推广应用。各相关单位应加强水上信息化水平建设，保障经费投入。2018年底前，完成全市长江航道、码头、桥梁、锚地等重要区域视频监控全覆盖，并加快推进智慧长江建设。督促、指导水路危险货物运输企业建立健全防治船舶污染主体责任制度体系，形成水路危险货物运输企业防治船舶污染主体责任清单，并开展自查自纠行动。加强船舶载运危化品作业现场检查，强化部门之间的联席联动，形成监管合力，严厉打击危化品水上运输违法行为。（交通局、南通启东海事处牵头）

- 4.建立健全船舶污染事故应急体系

督促150总吨及以上油船、油驳和400总吨及以上的非油船、非油驳的拖驳船队制定《船上油污应急计划》，水路危险化学品运输企业针对所运输的危险化学品的危险特性，制定运输船舶危险化学品事故应急救援预案。编制《启东市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划》，建设船舶污染事故和船载危化品事故专业应急队伍，完善船舶防污染应急器材储备库，并保障经费。整合水陆应急资源，依托启东市水上搜救中心和启东市内河水上搜救分中心，完善信息共享和联防联控机制。加强溢油应急设备库建设，2017年底前，综合评估辖区码头防污染能力；2018年底前，编制溢油应急设备库或区域联防联动机制的建设实施方案；到2020年，在相应港区建立溢油应急设备库或由相关码头共同建立区域联防联动机制，同时做好运行管理及维护。（交通局、南通启东海事处牵头）

- （五）全面取缔饮用水源地保护区内违法违规设施

- 督促属地镇区政府认真贯彻执行省人大常委会《关于加强饮用水源地保护的决定》，落实饮用水源安全保障主体责任。深入实施饮用水源地环境综合整治，禁止一级保护区停靠锚泊船舶（含渔船、三无船）、从事旅游、渔业捕捞等其他可能污染饮用水水体的活动，全面取缔启东市头兴港汇龙镇饮用水备用水源地一、二级保护区内的违法违规设施。2017年6月底前，拆除头兴港汇龙镇饮用水备用水源地保护区范围内4个装卸码头，推进沿河居民生活污水收集管网建设。（汇龙镇、住建局牵头，环保局、交通局、水务局参与）

- （六）加强应急备用水源建设和管理

1.编制水源地达标建设方案

开展应急水源地评估，摸清应急水源地水质、水量等情况，全面评估应急供水能力。2017年全面开展头兴港备用水源地综合评估，并同步编制达标建设方案；2018年开展备用水源地保护区的划分；2019年，初步完成备用水源地达标整治；2020年，基本实现“双源供水”全覆盖。（住建局牵头，水务局、环保局参与）

2.开展应急水源地专项整治

根据经批准的水源地达标建设方案，开展应急水源地专项整治，确保一级保护区内没有与供水设施无关的设施和活动，二级保护区内没有排放污染物的设施或开发活动，准保护区内没有对水体污染严重的建设项目、设施或开发活动。同时保障水源地保护机构和人员到位，警示标牌、界牌和隔离措施到位，水质在线监测和共享机制建立到位。2017年底前，完成头兴港饮用水备用水源地达标建设工作（具体工作：完成备用水源地范围内头兴港河两侧横河的截流、引流工作）。2020年，确保备用水源地水质稳定达到地表水或地下水Ⅲ类以上标准。（市住建局牵头，市水利局、市环保局、汇龙镇参与）

3.加强应急体系建设

供水主管部门和供水企业要分别编制完成备用水源即时启用或多水源切换的应急预案，定期开展应急演练，根据演练结果及时修编应急预案。供水企业应根据供水需求，保障应急物资及装备的连续供应。要建立突发污染事件各有关部门的信息共享机制。2018年6月编制完成应急水源即时启用或多水源切换的应急预案，定期开展应急演练；2020年建立完善的突发污染事件各部门信息共享机制。（住建局牵头，水务局、环保局参与）

- （七）确保危险废物安全处置

- 1.提升危险废物处置能力

通过规划引导、约谈、通报、区域限批、引进先进适用技术等多种手段，加快危险废物集中处置能力建设。鼓励企业自建危废利用处置设施，缓解集中处置压力。2019年全市危险废物处置能力新增5.38万吨/年（其中金阳光2.8万吨/年危废处置项目2017年6月完成试生产、国启环保2.58万吨/年危废处置中心2018年12月完成试生产）；到2020年，我市危险废物处置能力不足问题得到有效缓解。（环保局牵头，滨江精细化工园落实）

- 2.加强危险废物规范化管理

落实企业主体责任，明确标识设置、分类贮存、台账管理等危废规范化管理要求，推进贮存设施规范化改造。构建常态化的培训体系，定期组织开展培训，落实规范化管理指标体系。对企业开展危废管理规范化抽查考核，考核结果纳入企业环保信用评价。（环保局牵头，滨江精细化工园落实）

- 3.加强危险废物环境监管

落实“双随机一公开”抽查制度，加强危险废物的日常监管。完善危险废物动态管理信息系统，建立全省重点监管源名单，提高信息化监管水平。督促企业开展危险废物贮存情况排查，限期安全利用、处置长期贮存的危险废物，消除环境隐患。针对化工园区、重点行业开展危险废物专项整治行动，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。建立多部门联合监管、信息共享、线索转递、案件移送等机制，探索建立大要案件联合挂牌督办、办案补助和举报奖励制度。（环保局牵头，市公安局、市法院、市检察院参与）

- 4.严格废弃化学品处置的环境管理

加强废弃危险化学品处置能力建设，强化废弃危险化学品产生单位的主体责任，按照“谁产生、谁处置”的原则，及时处置废弃危险化学品。加强危险化学品废弃处置过程的环境安全管理。（市环保局牵头）

- （八）防范土壤和重金属环境风险

1.开展土壤环境污染状况详查。根据《南通市土壤污染防治工作方案》制定《启东市土壤污染防治工作方案》，指导我市土壤污染防治工作。在现有环保、农业、国土等部门组织开展的土壤相关调查工作的基础上，以重点行业企业用地和农用地为重点，根据国家和省详查方案和技术规定，2017年上半年启动我市土壤污染状况详查工作。重点调查有色金属矿采选冶炼、石化、农药、电镀、制革、铅蓄电池、危险废物利用处置等重点行业在产、关闭、搬迁遗留的企业用地和全市主要粮食（油）主产区、“菜篮子”生产蔬菜基地、工矿企业区及城市郊区周边农产品产地土壤污染区等重点地区。2018年底前，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响；2019年，继续开展重点行业企业用地土壤污染状况详查；2020年底前，掌握重点行业企业用地中的土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况。（环保局、市农委牵头，市国土资源局参与）

- 2.强化污染土地风险防控

结合土壤环境质量状况，实施用地分类管理，逐步建立污染地块名录及土地利用的负面清单。对符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序；对暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，划定管控区域，开展环境监测；对发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施，对人民群众关注的、影响人居环境安全的污染地块，采取修复治理措施。按污染程度将农用地划为优先保护类、安全利用类和严格管控类三个类别，严格管控重污染耕地用途，保障农产品质量安全。建立城乡规划、国土资源、环境保护等部门间的信息沟通和联动监管机制，强化城乡规划论证和审批管理，加强土地征收、回购、转让、改变用途、环境状况调查、风险评估、治理与修复等环节的环境监管。按照确认的“退二进三”企业清单，对涉及污染企业的土地出让严把审核关。到2020年，污染地块安全利用率达90%以上。（环保局、农委牵头，国土资源局、住建局参与）

- 3.开展重金属重点防控区专项整治

从园区基础设施建设、入园项目环境管理、环境监测监控预警体系建设、应急体系建设、组织和制度建设等方面着手，全面推进涉重产业园区规范化建设。按照“十三五”期间江苏省制定的涉重产业园区建设规范，对照“规范化要求”，2020年底前，全面完成涉重产业园区各项整治任务，涉重行业基本实现“入区生产”。按照“突出重点、分类指导”的防控思路，对重点区域分为退出类、提升类、控制类，实施差别化管理。退出类区域重点开展关停、淘汰、退出的涉重企业原址与地下水污染调查评估，对污染地块做好风险管控，对重金属环境质量做好监测；提升类区域要做好环保基础设施及循环产业链建设，建立涉重企业周边环境质量监测和预警监测体系，推动区域内重金属防控整体水平的进一步提升；控制类区域要进一步控制好区域内重点重金属污染物排放量，确保2020年，重金属污染物排放量比2015年排放量削减15%以上。（环保局牵头）

- 三、保障措施

1.加强组织实施。治理环境隐患相关部门要切实履行部门职责，制定完善相关实施方案和技术规范，督促指导各镇、园区编制专项工作计划，对重点工程项目加强指导和把关。建立经信委、公安、国土资源、环保、住建、交通、农委、水利、商务、安监、海事等多部门联动机制，开展治理环境隐患专项执法行动，从严从重查处各类违法犯罪行为。

2.强化推进落实。按照行动工作方案，责任部门抓紧制定实施计划，明确项目安排、目标任务和保障资金，指导各镇、园区有序开展工作。各部门要切实履行相关职责，建立健全协调联动机制，形成工作合力，对重点工程项目加强指导和把关，及时组织项目验收，按照目标任务要求，确保各项工作落到实处。

3.强化督查考评。将实施方案确定的目标任务纳入生态文明建设工程目标任务书，每年对各镇、园区和有关部门的年度环境隐患治理任务完成情况进行考核。市效能办根据机关效能建设文件，将各单位目标任务的完成情况，作为星级机关评定的重要参考，未按序时进度完成或完成质量不高的，视情分别作降星或扣分处理；提前高效优质完成的，视情分别作升星或加分处理。对工作不力、进度缓慢，未完成年度重点任务的单位和责任人，各级纪检监察组织按照《中国共产党问责条例》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》和《江苏省党政领导干部生态损坏责任实施细则》等相关规定，严肃问责。

附表7.1

“两减六治三提升”治理环境隐患专项工作方案任务分解表

| 序号 | 地区/部门 | 重点工作任务 | 工作目标 | 具体指标 | 分年度工作任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 环保局牵头(滨江精细化工园落实) | 开展企业环境安全达标建设 | 完成突发环境事件风险评估，建立全市重点环境风险企业数据库。 | 全市重点环境风险企业入库率。 | 50% | 80% | 100% |  |
| 2 |  |  | 完成企业环境安全达标建设，建立“九查九改”机制。 | 较大及以上等级环境风险企业“九查九改”覆盖率。 | 50% | 80% | 100% |  |
| 3 | 安监局牵头 | 严格安全生产监管 | 推进危险化学品安全标准化达标创建，开展安全标准化达标企业运行质量审计，建立降级和退出机制。 | 危险化学品生产企业二、三级标准化创建达标率 | 三级标准化达标率80%，二级标准化达标率25%；其他规模以上工贸企业三级达标率60%。 | 二级标准化达标率50%；其他规模以上工贸企业三级达标率100%。 | 二级标准化达标率80%；其他规模以上工贸企业二级标准化达标数300家。 |  |
| 4 | 交通局牵头，安监局、水务局、环保局、南通启东海事处、市商务局等参与 | 清理整治长江、内河沿岸危化品码头和储罐 | 清理长江沿岸危化品码头和储罐，规范沿江危化品码头运行管理。 | 关停、重组、转移和升级一批长江、内河沿岸危化品码头和仓储企业。 |  |  |  |  |
| 5 | 交通局、启东海事处牵头 | 强化水上运输安全监管 | 推进危化品运输船舶定位识别体统安装。开展船舶污染水域隐患排查治理。推进港口、船舶修造厂污染物接收处理设施建设。 | 强制新建营运船舶配备AIS等系统，对在辖区检验登记的危化品船舶配备的AIS船载设备进行升级改造。全面实现船舶污染物按规定处置。 | 强制新建营运船舶配备AIS等系统，对在辖区检验登记的危化品船舶配备的AIS船载设备进行升级改造。2017年底前，沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶污水、垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制，达到污染物接收处理能力要求。 | 。 |  | 沿江港口、码头、装卸站具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。 |
| 6 |  |  | 严格危险品船舶的准入管理，统筹航道、船闸、港口等部门的信息化监控系统，建立健全防治船舶污染主体责任制度体系，严厉打击危化品水上运输违法行为。 | 实现全市长江航道、码头、桥梁、锚地等重要区域视频监控全覆盖。 |  | 2018年底前，完成全市长江航道、码头、桥梁、锚地等重要区域视频监控全覆盖。 |  |  |
| 7 |  |  | 督促船舶按规定制定应急预案，定期开展应急演练。加强溢油应急设备库建设，建立防治船舶污染联防联控机制。 | 建成溢油应急设备库 | 对辖区各码头防污染设施设备配备情况进行摸底调研，综合评估辖区码头防污染能力。 | 组织编制溢油应急设备库或区域联防联动机制的建设实施方案。 | 建立专业应急队伍。 | 建成辖区溢油应急设备库或在各港区建立区域联防联动机制。 |
| 8 | 汇龙镇、住建局牵头，水务局、交通局、环保局，铁路办配合 | 全面取缔饮用水源地保护区内违法违规设施 | 深入实施饮用水备用水源地综合整治，消除饮用水备用水源地保护区内的环境风险隐患。 | 全面取缔饮用水源地保护区内违法违规设施。 | 一是制定铁路桥建设及运行期间的应急预案，确保水源地安全。二是拆除保护区范围内4个装卸码头。三是推进沿河居民生活污水收集管网建设。 |  |  |  |
| 9 | 住建局牵头，水务局、环保局参与 | 加强应急备用水源建设和管理 | 完成应急水源地评估，编制实施水源地达标建设方案，开展应急水源地专项整治，完成达标验收。加强应急体系建设，建立突发污染事件各有关部门的信息共享机制。 | 基本实现“双源供水”全覆盖；完成应急水源地达标验收，编制完成应急水源即时启用或多水源切换的应急预案，并开展演练及修编，建立突发污染事件各有关部门的信息共享机制。 | 完成汇龙镇头兴港饮用水备用水源地达标建设工作。 | 完成饮用水备用水源地评估和保护区划分；编制完成应急水源即时启用或多水源切换的应急预案，定期开展应急演练。 |  | 全市各地基本实现“双源供水”全覆盖；应急水源地水质应稳定达到地表水或地下水Ⅲ类以上标准；建立完善的突发污染事件各部门信息共享机制。 |
| 10 | 环保局牵头，滨江精细化工园落实 | 确保危险废物安全处置 | 加快危险废物集中处置能力建设，鼓励企业自建危废利用处置。 | 危险废物处置能力。 | 全市危险废物处置能力新增2.8万吨/年。 | 全市危险废物处置能力新增2.58万吨/年。 |  | 全市危险废物处置能力不足问题得到有效缓解。 |
| 11 | 环保局牵头 |  | 加强危险废物规范化管理。 | 推进已纳入省危废管理系统企业规范化管理指标体系的落实及规范化档案制作。 | 完成现有4家经营单位危险废物规范化管理指标体系的落实及档案制作。 | 完成滨江精细化工园纳入省危废管理系统的产废单位危险废物规范化管理指标体系的落实及档案 | 完成海工船舶工业园纳入省危废管理系统的产废单位规范化管理指标体系的落实及档案制作。 | 完成滨海工业园纳入省危废管理系统的产废单位规范化管理指标体系的落实及档案制作。 |
| 12 | 环保局牵头，市国土资源局、市农委、市住建局参与 |  | 逐步建立污染地块名录及土地利用的负面清单，严格管控重污染耕地用途。有序推进“退二进三”污染地块调查评估和修复治理工作，对涉及污染企业的土地出让严把审核关。 | 到2020年，污染地块安全利用率达到90%以上。 | 经咨询南通市环保局土壤环境管理处，此项工作将由省里统一组织网格化布点，形成清单后再推进 |  |  |  |
| 13 | 环保局牵头 |  | 按照江苏省制定的涉重产业园区建设规范，开展重点防控区规范化整治工作。对重点防控区实施分类管理。 | 到2020年，重金属污染排放量比2015年削减15%以上。 | 重金属污染排放量比2015年削减3% | 重金属污染排放量比2015年削减5% | 重金属污染排放量比2015年削减7% | 全面完成各项整治任务，涉重行业基本实现“入区生产”。 |

启东市治理挥发性有机物污染

专项工作方案

为严格落实启东市“两减六治三提升”专项行动方案，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本市实际，制定本方案。

一、总体思路

以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。

二、主要目标

到2020年，全市挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。（市环保局牵头，发改委、公安局、财政局、行政审批局、市管局、住建局、城管局、交通局、商务局、启东海事处等参与）

三、重点任务

（一）2019年底前，全市化工企业全部开展泄漏检测与修复，完成滨江精细化工园区废气排放源整治工作。

（二）强制使用水性涂料，2017年底前，全市印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业全面实现低VOCs含量涂料/胶黏剂替代。

（三）2017年底前，全面开展原油成品油码头油气回收工作，已建油气回收装置确保稳定运行。

（四）按照省、南通市出台的强制淘汰高污染车辆的专项规定，加快淘汰一批高污染车辆。贯彻执行上级工程机械环保准入制度，城市建成区非道路移动机械使用燃油达到国Ⅲ及以上标准。

（五）全面推广新能源汽车。完成南通下达的新能源汽车推广应用和充电桩建设任务。

（六）2017 年底前，沿江沿海所有港口和船舶修造厂建成船舶生活污水、残油、油泥、油污水、船舶洗舱水、船舶垃圾接收设施，建立接收、转运、处置运行机制。2018 年起，在全市推进实施船舶排放控制区措施，船舶在排放控制区内靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油或等效的替代措施，具备岸电供受条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。2019年起，船舶进入排放控制区应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油。

（七）加强餐饮油烟污染控制，在城市主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤。

四、保障措施

（一）建立健全VOCs管理体系。2017年底前，根据上级统一要求，适时编制出台启东市VOCs污染防治管理办法。运用重点源VOCs排放量核算与减排综合管理平台，建立完善VOCs排放清单编制与动态更新机制。确定VOCs排放重点管控企业名录，建立重点企业“一企一策”及VOCs治理绩效评估制度。对石油化工、印刷包装行业实施VOCs排污收费，并将收费行业逐步扩大至表面涂装、化工等重点行业。（责任部门：市环保局、发改委、法制办）

（二）加强监测监控能力建设。市环保局加强污染源和环境空气中VOCs监测工作，强化VOCs执法能力建设，提升VOCs环保监管能力。至少建设一套VOCs组分在线监测仪，环保执法人员配备便携式VOCs检测仪，定期对重点工业园区、重点企业VOCs排放及周边环境空气质量情况监测。2018年底前，化工、印刷包装、工业涂装等重点管控企业完成VOCs在线监测设施安装与验收。重点行业工业企业每年至少开展一次VOCs排放自行监测。（责任部门：市环保局）

五、任务分解表

附表8.1

VOCs治理实施方案任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 协同单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工企业泄漏检测与修复。 | 滨江精细化工园 | 环保局 | 2019年 |
| 2 | 强制推广使用水性涂料。 | 环保局 | 市管局 相关区镇 | 2017年 |
| 3 | 全市原油成品油码头、加油站油气回收治理工作。 | 商务局 | 启东海事处 发改委 环保局 | 2017年 |
| 4 | 黄标车淘汰工作。 | 公安局 | 环保局 | 2017年 |
| 5 | 新能源车推广使用工作。 | 交通局 | 住建局 城管局 | 2017年 |
| 6 | 船舶燃油质量控制和岸电系统建设工作等。 | 交通局 | 环保局 启东海事处 供电公司 | 2018年 |
| 7 | 餐饮油烟污染治理工作。 （露天烧烤） | 城管局 | 环保局 商务局 行政审批局 汇龙镇 经济开发区 | 常年实施 |

附表8.2

LDAR项目表

| 序号 | 县（市、区） | 园区名称 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通柏盛化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 2 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通康华化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 3 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东宏凯化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 4 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东东岳药业有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 5 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东通惠化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 6 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东青云精细化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 7 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏科本医药化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 8 | 启东 | 滨江化工园区 | 恒升化工（启东）有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 9 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通太平洋海洋工程有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 10 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏云帆化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 11 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 12 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东亚太化工厂有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 13 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏正泰医药化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 14 | 启东 | 滨江化工园区 | 天同精细化工（南通）有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 15 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东金美化学有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 16 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏依柯化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 17 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通方鑫化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 18 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通艾德旺化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 19 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东海四达化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 20 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通开元民生精细化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 21 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通法茵克医药化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 22 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市飞龙香料厂 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 23 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东青峰化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 24 | 启东 | 滨江化工园区 | 江苏信实精密化学有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 25 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市恒昌精细化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 26 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市沪东化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 27 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市百艳化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 28 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市宇林化工厂 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 29 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市涂料二厂 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 30 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东尤希路化学工业有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 31 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市圆陀角化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 32 | 启东 | 滨江化工园区 | 启东市新世纪化工厂 | 完成LDAR | 2017年底 |
| 33 | 启东 | 滨江化工园区 | 南通远航医药化工有限公司 | 完成LDAR | 2017年底 |

附表8.3

化工园区VOCs整治

| 序号 | 县（市、区） | 园区名称 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东 | 启东经济开发区精细化工园区 | 园区级 | 1．开展园区VOCs摸底调查，建立VOCs排放量和物质清单信息申报制度。 2．制定园区VOCs集中整治工作方案，全面完成园区内企业综合治理，确保治理设施稳定有效运行，建立园区有机废气整治绩效评估制度。 3．建成园区统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，纳入园区环保监控管理平台。 4．建成符合园区排放特征的VOCs监测监控体系，纳入园区监控预警应急系统，并与地方环境保护主管部门联网 | 2017.12 |

附表8.4

重点行业VOCs整治项目表

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 综合治理措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东 | 政全人造革（启东）有限公司 | 橡胶和塑料 | VOCs全过程污染控制 | 2017年底 |
| 2 | 启东 | 绿洲生物技术（南通）有限公司 | 医药 | VOCs全过程污染控制 | 2017年底 |
| 3 | 启东 | 江苏诚信制药有限公司 | 医药 | VOCs全过程污染控制 | 2017年底 |
| 4 | 启东 | 江苏希迪制药有限公司 | 医药 | VOCs全过程污染控制 | 2017年底 |
| 5 | 启东 | 启东远洋电缆有限公司 | 电子 | 溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理 | 2017年底 |
| 6 | 启东 | 上海特种电线电缆（集团）启东有限公司 | 电子 | 溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理 | 2017年底 |
| 7 | 启东 | 启东市友盛印染厂 | 纺织 | 定型机、印花废气治理 | 2017年底 |
| 8 | 启东 | 启东市晶磊化纤印染厂 | 纺织 | 定型机、印花废气治理 | 2017年底 |
| 9 | 启东 | 启东市通兴化纤染整厂 | 纺织 | 定型机、印花废气治理 | 2017年底 |
| 10 | 启东 | 南通永安纺织有限公司 | 纺织 | 定型机、印花废气治理 | 2017年底 |
| 11 | 启东 | 南通方鑫化工有限公司 | 化工 | 上RTO焚烧炉 | 2017年底 |

附表8.5

低VOCs含量涂料胶黏剂替代项目表

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东 | 江苏向海船舶重工股份有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 2 | 启东 | 南通连兴港造船有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 3 | 启东 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 4 | 启东 | 韩华新能源（启东）有限公司 | 工程机械 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 5 | 启东 | 江苏华健集装箱有限公司 | 集装箱 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 | 2017年底 |
| 6 | 启东 | 启东市人民印刷有限公司 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代 | 2017年底 |
| 7 | 启东 | 启东姚记扑克实业有限公司 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代 | 2017年底 |
| 8 | 启东 | 启东集胜造船有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 9 | 启东 | 启东安升重工石油装备科技有限公司 | 工程机械 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 10 | 启东 | 启东高压油泵有限公司 | 工程机械 | 清洁原料替代 | 2017年底 |
| 11 | 启东 | 启东市东浦五金有限公司 | 工程机械 | 清洁原料替代 | 2017年底 |

启东市提升生态保护水平专项工作方案

为落实启东市“两减六治三提升”专项行动实施方案，优格局、守红线、治污染、重融合，进一步提升生态保护水平，倾力打造生态启东，结合我市实际，制定本方案。

- 一、总体要求和目标

通过集中打造“依江靠海、一带一区”生态格局，即依长江建设生态安全带和靠海建设生态保护区，突出长江生态保护，突出入江入海治理，引领生态保护区和农田林网区建设，确保区域生态环境状况指数和绿色发展指数逐年提升。到2020年，长江岸线开发利用率保持30%以下，全市林木覆盖率比2015年提高1个百分点以上，促使我市生态保护水平得到整体提升。

- 主要工作任务

（一）建设长江生态安全带

1.整合沿江岸线资源。逐步恢复增加生态岸线，建设生态隔离带，加强湿地资源保护，进一步加大为保护生态环境划定的保护区、保留区岸线保护力度，实施长江岸线开发总量控制，长江岸线开发利用率逐步下降至30%以下。统筹规划沿江岸线资源，科学划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区。严格落实审批标准，不符合沿江生态防护要求的项目一律不批。逐步转移沿江重污染企业，化工企业进区入园。规划启动长江及重点河流岸线生态改造工作，对岸线保护区内违法违规或不符合岸线保护区管理要求的已建项目进行清查和整改，对岸线控制利用区内违法违规建设项目进行清退。（市发改委、交通局、水务局牵头，市国土局、环保局、行政审批局等参与，各相关区镇人民政府负责落实。）

2.加强饮用水源地保护。深入实施饮用水水源地专项整治，全面取缔集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施。推动城乡统筹区域供水和农村饮水安全工程同步实施，健全完善应急备用水源建设和运行维护管理。分步全面完成既有自来水厂深度处理改造，新建水厂一律达到深度处理要求，逐步由安全供水向优质供水转变。到2020年，区镇基本实现自来水深度处理全覆盖,集中式饮用水源地水质达标率达到100%。加强应急水源启用及多水源切换应急演练，提高应急保障能力。不断巩固以长江为城市主水源，头兴港河等为应急备用水源的市区“双水源”供水格局。（市环保局、住建局牵头，汇龙镇人民政府负责落实。）

3.强化入江河流治理。加强入江排口的治理和监管,严格控制入江污染物总量。加强滨江医药化工园和主要化工企业的整治,重点防治有机毒物污染。加强岸线污染防治,科学规划滨江精细医药化工园、海工与船舶基地和沿江区镇。全面推进水上运输污染防治,控制船舶污油水和生活垃圾污染。全面实行“河长制”，强化水环境质量目标管理，对入江的通启河、通吕河、灯杆港河、头兴港河、新三和港河和五效河等重点河流，按照流域控制分区与控制单元分级特点，逐一排查达标状况，不达标断面逐一编制达标整治方案，科学制定达标路线图和时间表，实施精准治污。加强农村面源污染控制。到2020年，重点水功能区水质达标率达到82%,省控以上断面水质优Ⅲ类比例达到87.5%,全市黑臭水体和地表水丧失使用功能(劣于Ⅴ类)水体全面消除。城市建成区污水基本实现全收集、全处理,全市行政村村庄生活污水设施实现全覆盖,全市规模养殖场粪污治理率达到90%,主要农作物化肥施用量比2015年消减5%,农药使用量实现零增长,规模淡水养殖池塘标准化改造实现全覆盖。河道资源利用科学有序,河道水域面积稳中有升,河道防洪、排涝、供水、航运、生态功能明显提升,“水清、河畅、岸绿、景美”的现代河网水系基本建成,群众满意度和百姓生活质量得到明显提高。（市水务局牵头，市环保局、住建局、海渔局等参与，各区镇人民政府负责落实。）

4.保护和修复沿江生态系统。加强湿地的建设和管护，构建沿江岸线湿地保护网络体系，加强江滩及通江河流、湖泊等重要湿地保护。实施湿地生态修复工程，抢救性保护生态区位特别重要或受严重破坏的自然湿地，稳步推进退化湿地生态修复，逐步扩大退耕还湿范围，提高湿地自身生态调节和环境承载力。到2020年，沿江地区自然湿地保护率达到65%以上。（市海渔局、环保局牵头，市农委等参与，各相关区镇人民政府负责落实）

（二）建立生态保护引领区

1.拓展生态空间布局。策应对接崇明世界级生态岛总体规划，

- 制定统一的总体规划和控制性规划。建设省级旅游度假区，打造高效农业、智慧产业、生态旅游、绿色居住和休闲旅游高度融合的复合型示范区；坚持以“田园风光”、“美丽乡村”为主题特色，建成绿色居住度假区；建设具有异质化旅游优势的田园镇区。到2020年，成为与世界级生态岛相匹配、生态环境优美、生态保障健全、生态经济发达、生态人文居住的生态特色新镇。（启隆镇、圆陀角管委会牵头，各相关部门参与）

- 2.改善生态环境品质。以改善环境质量为目标，以防控生态风险为底线，深入推进大气污染防治和节能减排， 加快污水收集管网、处理厂设施建设。加强面源污染防治，全面推进农村生活污水治理，农村生活污水做到100%全处理、全覆盖。加快调整区域功能和产业结构，对原有老工业区企业逐步外迁或关闭。围绕塑景成带、廊道串景，有序打造全域生态风景。优化公共绿地布局体系，合理规划建设公共绿地和绿色休闲空间，围绕启东兴隆沙海岛整治修复工程和启东圆陀角滨海省级湿地公园，2017年至2020年每年绿化造林200亩，每年完成农林管网1000亩，至2020年绿化率达38%，并完善长效管理机制。发展循环经济，持续推进生活垃圾减量化、资源化和无害化处置，努力实现生活垃圾全部分类和分布式处理。加强农业废弃物综合处理，推进综合利用模式，促进生产和生活系统的循环链接，构建覆盖全社会的资源循环利用体系。（启隆镇、圆陀角管委会牵头，各相关部门参与）

- 3.优化生态人居格局。打造绿色建筑，按照国际生态建设最新理念，制订生态绿色建筑导则，加强对既有建筑的绿色节能改造，稳步推行民用建筑按绿色建筑一星级及以上标准建设。加强与崇明全域建筑风貌相协调，调整完善控制性详细规划。新出让土地上建筑原则上不超过18米（酒店、商业综合体等旅游配套项目建筑高度适当放宽，原则上不超过40米），注重建筑空间的梯度和层次，促进建筑高度、密度、形态、色彩等形成和谐多元的整体风貌,在全市范围内加快形成一批主业突出、特色鲜明、示范带动作用明显的主题楼宇。探索绿色交通，提升区域内重点交通节点之间的系统连通度，优化与崇明全岛的交通联系，统筹规划消除断头路，并进一步提升农村公路等级。（汇龙镇、启隆镇和启东经济开发区牵头，各相关部门参与）

（三）建设海岸生态保护区

1.保护与修复海洋生态系统。逐步恢复生态岸线，建设生态隔离带，加强海滩湿地资源保护，加强主海堤、入海口、黄海湿地和长江口北支的管理和保护。规范主海堤管理范围内开发利用行为。科学开发利用沿海滩涂岸线资源，科学配置海域资源和节约利用土地资源。科学确定围填海规模，稳步推进滩涂围垦项目，严格用海规划管理，严厉打击滩涂区域的非法围垦活动，合理配置围垦区内生态、农业、建设用地比例，尽量保证生态用地集中连片。（市海渔局牵头，市发改委、国土局、环保局、农委、行政审批局、沿海办等参与，寅阳镇人民政府、圆陀角旅游度假区管委会负责落实。）

2.开展生态修复工程。围绕岸滩、湿地、港口等典型生态系统，严格实施自然岸线保有率控制制度，禁止在受保护岸线区域进行生产活动，清理临近岸线的养殖项目，恢复部分人工岸线的自然生态功能。严控不能满足岸线保有率管控目标和要求的项目在沿海布局。到2020年，海洋生态红线面积占管辖海域面积比例不低于0.0565%（目前情况）。（市海渔局牵头，市发改委、国土局、环保局、农委、行政审批局、沿海办等参与，各相关镇区负责落实）

3.开展入海河流专项整治，关闭违法排污口。到2020年，入海河流全面消除劣Ⅴ类水体。规范入海排污口设置，2017年底前全面完成非法或设置不合理入海排污口的清理。（市环保局牵头，市海渔局、农委、口岸办等参与，寅阳镇和海工船舶工业园负责落实）

（四）建设农田林网区

1.强化农田林网建设。以机耕路、乡村道路、排灌沟渠两侧等为主要建设区域，以现有农田林网补植补造和提质改造为重点，进一步完善和提高农田林网质量和农田林网控制率。加强高标准农田林网建设，逐步推广省市推荐的珍贵树种，配套合适的彩色树种，提高林分色彩。实施村旁、路旁、水旁、宅旁绿化。到2018年，全市林木覆盖率达25%以上，再创建绿化示范村30个。“三化”示范单位20个，到2020年，一级林网控制率20%以上，二、三级林网控制率10%以上。（市农委牵头，各区镇人民政府负责落实。）

2.加快道路绿网建设。积极做优做美城市主出入口、快速路、主次干道两侧景观，塑造层次分明的道路绿化景观。配合交通局完善提升宁启铁路和启扬高速、国省道、县乡、村主干道路、村普通道路的生态景观林带建设，单侧林带宽度分别不低于100米、20米、10米、5米和1行乔木。到2018年，道路林木绿化率达80%以上，形成绿色景观通道。（市农委、交通局牵头，市住建局等参与，各区镇人民政府负责落实）

三、保障措施

（一）加强组织领导

建立健全协调联动机制，成立“提升生态保护水平”专项行动工作小组，市环保局牵头，市委农工办、市发改委、市经信委、市财政局、市国土局、市住建局、市城管局、市交通局、市农委、市水务局、市海渔局、市行政审批局等单位共同参与，安排专人负责协调、推进、督查专项行动工作，形成工作合力。（市环保局牵头，各相关区镇人民政府负责落实）

（二）落实属地责任

各区镇要切实担负主体责任，主要领导亲自抓，在提高生态保护水平上多研究、多思考，拿出切实可行、实在管用的措施，做到四个到位：重要生态工程项目按序时进度建设到位；生态红线等生态功能区域保护到位；生态红线范围内存在的违法违规项目整改到位；确定的控制开发区域优化（控制）到位。（各相关区镇人民政府负责落实）

（三）严格执法监管

围绕生态空间管控、生态资源保护，各相关部门要进一步加大执法监管力度，严厉打击破坏生态空间、违法违规开发利用生态资源、造成严重生态损害的行为；各部门要加强协作，建立联合执法、信息互通、协同监管机制，强化行政执法与刑事司法衔接。各地要以环境监管网格化为重点，切实落实属地监管职责。（市生态红线区域各相关主管部门牵头，各相关区镇人民政府负责落实）

附件：	提升生态保护水平实施方案任务分解表

附表9.1

提升生态保护水平工作方案任务分解表

| 序号 | 主要目标 | 重点工作任务 | 工作目标 | 分年度工作任务 |  |  |  | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 建设长江生态安全带 | 整合沿江岸线资源 | 长江岸线开发利用率逐步下降至30%以下。严格落实审批标准，不符合沿江生态防护要求的项目一律不批。 | 排查岸线保护区违法违规或不符合岸线保护区管理要求的已建项目，启动清理工作。 | 岸线开发利用率保持30%以下。 | 岸线开发利用率保持30%以下。 | 岸线开发利用率保持30%以下。 | 市发改委、交通局、行政审批局、农委、水务局 |
| 2 |  | 加强饮用水源地保护 | 深入实施饮用水水源地专项整治，全面取缔集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施。 | 全面完成集中式饮用水水源地保护区内违法违规设施排查，形成整治方案，取缔城市集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施。 | 持续强化。集中式饮用水水源地保护区监管，确保饮水安全。 | 持续强化集中式饮用水水源地保护区监管，确保饮水安全。 | 持续强化集中式饮用水水源地保护区监管，确保饮水安全。 | 市环保局、住建局 |
| 3 |  |  | 推动城乡统筹区域供水和农村饮水安全工程同步实施，健全完善应急备用水源建设和运行维护管理。分步全面完成既有自来水厂深度处理改造，新建水厂一律达到深度处理要求，逐步由安全供水向优质供水转变。到2020年，基本实现自来水深度处理全覆盖。加强应急水源启用及多水源切换应急演练，提高应急保障能力。 | 完成现有应急水源地评估工作，启动编制应急水源即时启用或多水源切换的应急预案。 | 开展应急水源地保护区划分。 | 初步建立突发污染事件各部门信息共享机制，初步完成应急水源地达标整治。 | 镇区基本实现自来水深度处理全覆盖。建立完善的突发污染事件各部门信息共享机制。 | 市住建局、环保局、水务局 |
| 4 | 建设长江生态安全带 | 强化入江河流治理 | 全面实行“河长制”，坚持不懈削减陆源污染物总量，加强入江排污口的治理和监管，强化水环境质量目标管理，对流入长江的重点河流开展排查与整治。到2020年，入海河流全面消除劣Ⅴ类水体。 | 全面落实“河长制”，完成长江堤防、通吕运河、通启运河的管理范围划定工作。 | 完成其余相关河流的管理范围划定工作，整治不达标的河流。 | 整治不达标的河流。 | 整治对不达标河流，到2020年，入海河流全面消除劣Ⅴ类水体。 | 市水务局、环保局、住建局 |
| 5 |  |  | 规范入江排污口设置，2017年底前全面完成非法或设置不合理入海排污口的清理。 | 全面排查入江排污口，对不满足水功能区管理要求和影响取水安全的排污口限期整改。完成整改不到位的排污口取缔工作。 | — | — | — | 市环保局、水务局 |
| 6 |  | 保护和修复沿江生态系统 | 加强湿地的建设和管护，实施湿地生态修复工程，提高湿地自身生态调节和环境承载力。到2020年，沿江地区自然湿地保护率达到65%以上。 | 沿江地区自然湿地保护率已达到65%。 | 沿江地区自然湿地保护率达到65%。 | 沿江地区自然湿地保护率达到65%。 | 沿江地区自然湿地保护率达到65%以上。 | 市海渔局、环保局 |
| 7 | 建立生态保护引领区 | 拓展生态空间布局 | 策应对接崇明世界级生态岛总体规划，制定统一的总体规划和控制性规划。建设省级旅游度假区，打造高效农业、智慧产业、生态旅游、绿色居住和休闲旅游高度融合的复合型示范区；坚持以“田园风光”、“美丽乡村”为主题特色，建成绿色居住度假区；建成具有异质化旅游优势的田园镇区。 | 打造生态观光产业。建设示范楼宇，对接上海优势医疗资源，发展养生养老产业。 | 推进已签约的生态项目。 | 完善生态旅游产业、现代农业产业和养生养老产业。 | 成为与世界级生态岛相匹配、生态环境优美、生态保障健全、生态经济发达、生态人文居住的生态特色新镇。 | 启隆镇、圆陀角旅游度假区、汇龙镇和启东经济开发区 |
| 8 | 建立生态保护引领区 | 改善生态环境品质 | 以改善环境质量为目标，深入推进大气污染防治和节能减排，加快污水收集管网设施建设，农村生活污水做到100%全处理。围绕启东兴隆沙海岛整治修复工程和启东圆陀角滨海省级湿地公园，优化公共绿地布局体系，合理规划建设公共绿地和绿色休闲空间，2017年至2020年每年绿化造林200亩，每年完成农林管网1000亩，至2020年绿化率达38%，并完善长效管理机制。发展循环经济，持续推进生活垃圾减量化、资源化和无害化处置，努力实现生活垃圾全部分类和分布式处理。 | 开展大气污染防治，配合市政府窑厂环保整治；进行提高建设用地利用效率，强化生态底线管控；绿化造林200亩，完成农林管网1000亩 | 绿化造林200亩，完成农林管网1000亩；对原有老工业区企业逐步外迁或关闭。 | 绿化造林200亩，完成农林管网1000亩；对原有老工业区企业逐步外迁或关闭。 | 绿化造林200亩，完成农林管网1000亩，绿化率达38%。提升生态环境品质。 | 启隆镇、圆陀角旅游度假区，各相关部门 |
| 9 |  | 优化生态人居格局 | 打造绿色建筑，按照国际生态建设最新理念，制订生态绿色建筑导则。探索绿色交通，提升区域内重点交通节点之间的系统连通度，优化与崇明全岛的交通联系，统筹规划消除断头路，并进一步提升农村公路等级。 | 打造创新创意产业，美丽中国•空间（建筑）更大力度推动楼宇经济发展。 | 发展绿色建筑。 | 优化与崇明全岛的交通联系。 | 成为与世界级生态岛相匹配的生态特色新镇。 | 汇龙镇,启东经济开发区,各相关部门 |
| 10 | 建设海洋生态保护区 | 保护与修复海洋生态系统 | 加强主海堤、入海河口的管理和保护。科学开发利用沿海滩涂岸线资源。科学确定围填海规模，稳步推进滩涂围垦项目，严厉打击滩涂区域的非法围垦活动。 | 贯彻落实海洋生态文明示范区建设实施方案。开展海洋生态环境保护与修复。 | 持续开展海洋生态修复重点工程。 | 持续开展海洋生态修复重点工程。 | 科学开发利用，海洋生态环境得到有效保护。 | 市海渔局 |
| 11 | 建设海洋生态保护区 | 开展生态修复工程 | 严格实施自然岸线保有率控制制度，禁止在受保护岸线区域进行生产活动，清理临近岸线的养殖项目，恢复部分人工岸线的自然生态功能。严控不能满足岸线保有率管控目标和要求的项目在沿海布局。到2020年，海洋生态红线面积占管辖海域面积比例不低于0.0565%。 | 严格按照红线管控要求对自然岸线进行管理，严格审批用海项目。 | 严格按照红线管控要求对自然岸线进行管理，严格审批用海项目，修复部分岸段。 | 严格按照红线管控要求对自然岸线进行管理，严格审批用海项目，修复部分岸段。 | 严格按照红线管控要求对自然岸线进行管理，严格审批用海项目，修复部分岸段，提高大陆自然岸线保有率。 | 市海渔局 |
| 12 |  | 开展入海河流专项整治 | 到2020年，入海河流全面消除劣Ⅴ类水体。 | 全面完成入海河流的排查，坚决取缔违法排污口 | 加强入海河流水质监测。 | 加强入海河流水质监测。 | 入海河流全面消除劣Ⅴ类水体。 | 市环保局、水务局、滨江精细化工园 |
| 13 | 建设农田林网区 | 强化农田林网建设 | 逐步推广省市推荐的珍贵树种，提高林分色彩。实施村旁、路旁、水旁、宅旁绿化。到2018年，全市林木覆盖率达25%以上，再创建绿化示范村30个。 | 林木覆盖率达24%。创建绿化示范村15个 | 林木覆盖率达25%。创建绿化示范村15个 | 继续实施绿化造林。 | 进一步提升林木覆盖率。 | 市农委 |
| 14 |  |  | 林分色彩配置合理、森林综合效益充分发挥、示范带动效果明显的“三化”示范单位建设。 | 10个 | 10个 | 继续实施“三化”示范单位建设。 | 继续实施“三化”示范单位建设。 | 市农委、各区镇 |
| 15 |  | 加快道路绿网建设 | 以机耕路、乡村道路、排灌沟渠两侧等为主要建设区域，以现有农田林网补植补造和提质改造为重点，进一步提高农田林网质量和农田林网控制率。到2020年，一级林网控制率20%以上，二、三级林网控制率10%以上。 | 新增农田林网0.2万亩。 | 新增农田林网 0.1万亩。 | 持续开展农田林网建设。 | 一级林网控制率20%以上，二、三级林网控制率10%以上。 | 市农委 |

启东市提升环境经济政策调控水平

专项工作方案

为落实市委、市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》要求，加快形成有利于我市环境治理和生态文明建设的环境经济政策体系，特制订本工作方案。

一、总体要求和工作目标

全面落实并建立我市环境经济政策，坚持政府和市场共同作用、激励和约束双管齐下，充分运用经济杠杆，用价格机制和市场机制倒逼企业转型，加快建立“谁保护谁受益”环境治理和生态保护市场机制，大幅度改善人居环境。

到2020年基本建立相对完善的环境经济政策体系。与污染物排放总量挂钩的财政政策全面执行到位；财政投入不断加大；全面推开排污权有偿使用和交易；严格执行差别化环境价格政策；拓展投融资渠道，打造政府环保投融资平台，引导社会资本投入生态环保领域。

二、主要工作任务

（一）建立与污染物排放总量挂钩的财政政策

根据省政府和南通市政府确定的财政收费政策，进一步完善财政收费政策及奖励政策，奖励资金与各镇（区）环境质量改善情况等指标紧密挂钩并专项用于生态环境保护。

- 1．与省财政、各镇（区）财政做好财政结算工作。各镇（区）和市财政进行结算，市级与省财政进行结算。（市财政局负责落实）

- 2．建立环境保护类项目库，由市环保局组织水利、建设、农委等部门对项目库申报工作进行培训，对我市“十三五”环境保护规划中工程项目、“263“专项行动方案中的工程项目、年度城建计划中的环境保护类项目编入项目库实行滚动管理，确保省返还及奖励资金全部用于环境保护类项目。（市环保局会同市建设局、水利局、农委等部门负责落实）

- （二）全面推开排污权有偿使用和交易工作

- 全面规范排污权有偿使用和交易价格行为，建立健全环境资源有偿使用制度，促进环境容量资源科学配置。

- 1．严格落实《南通市排污权有偿使用和交易价格管理暂行办法》，规范排污权有偿使用和交易价格行为。（市物价局会同市环保局、财政局负责落实）

- 2．完善排污权有偿使用和交易平台的建设。（市公共资源交易中心负责落实）

- 3．根据上级环保部门统一部署，开展对现有排污单位排污权初始登记、核定等工作，逐步实施有偿使用。（市环保局负责落实）

- 4．根据《南通市排污权有偿使用和交易价格管理办法（试行）》，对新、改、扩建项目排污权实行有偿取得。（市环保局负责落实）

- （三）开展环保税前期调研，积极推进环境税费改革

- 做好环保税开征前期调研工作，保障“费改税”的平稳过渡并为上级部门提供决策参考。

- 1．建立环境保护税开征联席会议制度。税务、环保、财政部门定期召开涉税工作会议，协调从排污收费过渡到环保税的各项工作。（市地税局会同市环保局、财政局负责落实）

- 2．对涉税重点企业开展调研。准确掌握企业的污染物排放情况以及经济发展情况，为省确定具体适用税额提供参考。（市环保局会同市地税局、财政局负责落实）

- 3．开展对污染当量数科学核定问题的研究并进行模拟测算，探索科学征税的技术规范。（市环保局会同市地税局、财政局负责落实）

- 4．研究环保税征收前环保监测数据与地税计税数据如何有效对接。（市环保局会同市地税局负责落实）

- （四）加大对生态保护的转移支付力度

- 加大对生态红线保护、水环境保护等领域的财政转移支付力度。

- 1．修订完善《启东市生态红线区域保护专项资金管理暂行办法》，将省补助资金与各镇（区）生态红线保护项目实施情况紧密挂钩。（市财政局会同市环保局负责落实）

- 2．修订完善《启东市生态红线区域保护监督评估细则》，将考核结果与省、市财政安排的补助资金挂钩。（市环保局会同市财政局负责落实）

- 3．完善水环境区域补偿方案，调整考核断面、考核因子、水质目标及补偿标准。全面落实水环境主体责任，加大水环境区域补偿工作考核力度，建立和完善覆盖全市主要河流的水环境区域补偿制度。（市环保局会同市财政局负责落实）

- 4．配合南通市及有关部门开展生态环境损害赔偿试点。从损害赔偿典型案例入手，逐步构建责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度，着力破解“企业污染、群众受害、政府买单”的不合理局面。（市环保局会同市国土局、建设局、水利局、农委、海渔局负责落实）

- （五）严格落实差别化的环境价格政策

- 落实并建立我市环境经济政策，充分运用经济杠杆，提高排污成本。

- 1．组织开展企业环境信用评价，结合企业评价等级等，实施差别化电价、水价（污水处理费），严格落实差别化排污收费政策。（市环保局会同市物价局、财政局、水利局、建设局、银监局等负责落实）

- 2．组织排污费稽查，做到排污费依法、全面、足额征收。（市环保局会同市物价局、市财政局负责落实）

- 3．推广燃煤锅炉改造项目管道天然气价格优惠政策。（市物价局会同市环保局、经信委负责落实）

- 4．开征挥发性有机物排污费。（市物价局会同市环保局、财政局负责落实）

- 5．开展城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法的政策效应评估，根据评估结果，提出完善及推进此项工作的建议。（市物价局会同市环保局、城管局等部门负责落实）

- （六）推进绿色金融政策

- 动员和鼓励更多的社会资本投入到绿色产业，发展绿色信贷，引导金融机构加大对绿色经济的融资支持。推动开展环境污染责任保险。

- 1．鼓励商业银行设立专门的绿色信贷等金融产品，提高绿色企业融资能力，研究制定适合绿色信贷发展的评价和考核体系。（市金融办会同人行、环保局、经信委、发改委负责落实）

- 2．研究制定《关于加快绿色金融发展支持我市生态文明建设的实施意见》。（市金融办会同人行、环保局负责落实）

- 3．推动辖区内银行机构制定完善《绿色信贷管理办法》和操作流程。（市金融办会同人行、环保局负责落实）

- 4．加大对绿色企业上市辅导服务，积极支持符合条件的绿色企业按照法定程序发行上市，推动已上市绿色企业利用资本市场开展融资和并购重组。鼓励符合条件的企业和项目发行绿色企业债券。（市金融办会同市人行、银监局、环保局、发改委负责落实）

- 5．根据省金融办、省保监局出台的《促进环境污染责任保险发展的意见》，研究落实我市的实施方案。（市金融办会同市环保局、发改委、财政局负责落实）

- 6．继续扩大环境污染责任保险承保范围，力争全市参保企业达到80家。（市金融办会同市环保局负责落实）

- （七）尝试设立市级生态环保产业子基金

- 依托南通陆海统筹发展基金，尝试设立市级生态环保产业子基金。每年从市级生态建设专项资金中安排一定比例实行有偿使用，设立生态环保产业子基金，发挥财政资金的杠杆作用，引导更多金融和社会资本进入生态环保领域，以市场化运作的基金为纽带，促进财政资金和社会资本互动互促，共同支持生态环保产业发展。

- 1．依托南通陆海统筹发展基金，研究拟定生态环保产业子基金的设立方案，确定基金定位、规模、存续期、投资方向、投资方式、政府出资退出条件、风控和激励机制等，由专业的基金管理机构管理。（市环保局会同市财政局、发改委、金融办负责落实）

- 2．设立生态环保产业子基金，并推进其实质化运作，加快对启东生态、节能、环保领域的项目投入。（市环保局会同市财政局、发改委、金融办负责落实）

- 3．研究建立基金使用项目储备库，为生态环保产业基金提供项目储备。（市环保局会同市财政局、金融办负责落实）

- 三、保障措施

- （一）分解细化目标任务。根据上述目标任务，市各责任部门根据本实施方案要求，制定年度工作计划，细化分解目标任务，确保任务落实到位。密切关注政策制度落实情况，进行跟踪评估，适时调整完善。

- （二）健全组织体系。各部门加强合作，形成合力，共同推进落实环境经济政策。建立定期联络机制，市各责任部门明确一名联络员，具体负责该项工作的推进。

- （三）严格监督考核。对目标任务的完成情况，实行季度报告工作制度。市各责任部门于每季度10日前将上季度工作推进情况报市财政局。

附件：提升环境经济政策调控水平实施方案任务分解表

附表10.1

提升环境经济政策调控水平专项工作方案任务分解表

| 序号 | 重点任务 |  | 具体措施 | 分年度工作计划 |  |  |  | 责任部门 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |  |  |
| 1 | 建立与污染物排放总量挂钩的财政政策。 | 各镇（区）根据辖区排放的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物总量向市财政缴纳费用。市财政根据环境质量改善情况向区财政返还一定比例，返还资金用于生态环境保护。 | 1.研究制定市对各镇（区）财政收费、返还、奖励政策及资金使用管理办法 | √ |  |  |  | 市财政局 | 市环保局 |
|  |  |  | 2.与省财政、各镇（区）财政做好财政结算工作 | √ | √ | √ | √ | 市财政局 | 市环保局 |
|  |  |  | 3.建立环境保护类项目库 | √ | √ | √ | √ | 市环保局 | 市水利局、建设局、农委等部门 |
| 2 | 全面推开排污权有偿使用和交易 | 开展新、改、扩建项目排污权有偿取得，逐步开展现有排污单位排污权有偿取得。加快推进排污权交易，进一步完善排污权有偿使用和交易管理体系。 | 1.严格落实《南通市排污权有偿使用和交易价格管理暂行办法》，规范排污权有偿使用和交易价格行为。 | √ | √ | √ | √ | 市物价局 | 市环保局、财政局 |
|  |  |  | 2.完善排污权有偿使用和交易平台的建设 | √ | √ | √ | √ | 市公共资源交易中心 | 市物价局、财政局、环保局 |
|  |  |  | 3.根据上级环保部门统一部署，开展对现有排污单位排污权初始登记、核定等工作 | √ | √ | √ | √ | 市环保局 |  |
|  |  |  | 4.根据《南通市排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，对新、改、扩建项目排污权实行有偿取得。 | √ | √ | √ | √ | 市环保局 |  |
| 3 | - 开展环保税开征的前期调研 | - 积极开展环保税开征的前期调研工作，推进环境税费改革。 | 1.建立环境保护税开征联席会议制度 | √ |  |  |  | 市地税局 | 市环保局、财政局 |
|  |  |  | 2.对涉税重点企业开展调研 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市地税局 |
|  |  |  | 3.开展对污染当量数科学核定问题的研究并进行模拟测算，探索科学征税的技术规范 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市地税局 |
|  |  |  | 4.研究环保税征收前环保监测数据与地税计税数据如何有效对接 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市地税局 |
| 4 | 加大财政转移支付力度 | 推动各镇（区）加大生态红线保护工作；全面落实水环境主体责任，加大水环境区域补偿工作考核力度，建立和完善覆盖全市主要河流的水环境区域补偿制度。 | 1.修订完善《启东市区生态红线区域保护专项资金管理暂行办法》 | √ |  |  |  | 市财政局 | 市环保局 |
|  |  |  | 2.修订完善《启东市生态红线区域保护监督评估细则》 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市财政局 |
|  |  |  | 3.完善水环境区域补偿方案，调整考核断面、考核因子、水质目标及补偿标准。 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市财政局 |
|  |  |  | 4.配合省政府及有关部门开展生态环境损害赔偿试点 |  | √ | √ | √ | 市环保局 | 市国土局、建设局、水利局、农委、海渔局 |
| 5 | 严格落实差别化的环境价格政策 | 实施差别化电价、水价和排污收费政策，严格执行新的排污费征收标准，开展总氮、总磷和挥发性有机物排污收费。 | 1.组织开展企业环境信用评价。 | √ | √ | √ | √ | 市环保局 |  |
|  |  |  | 2.实施差别化电价、水价（污水处理费），严格落实差别化排污收费政策。 | √ |  |  |  | 市物价局 | 市财政局、水利局、建设局、银监局 |
|  |  |  | 3.组织排污收费稽查，做到排污费依法、全面、足额征收。 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市物价局、财政局 |
|  |  |  | 4.推广燃煤锅炉改造项目管道天然气价格优惠政策 | √ |  |  |  | 市物价局 | 市环保局、经信委 |
|  |  |  | 5.开征挥发性有机物排污费 | √ |  |  |  | 市物价局 | 市环保局、财政局 |
|  |  |  | 6.开展城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法的政策效应评估 | √ |  |  |  | 市物价局 | 市环保局、城管局 |
| 6 | 推进绿色金融政策 | 动员和鼓励更多社会资本投入到绿色产业，大力发展绿色信贷，引导金融机构加大对绿色经济的融资支持。 | 1.鼓励商业银行设立专门的绿色金融产品，提高绿色企业融资能力，研究制定适合绿色信贷发展的评价和考核体系。 | √ | √ | √ | √ | 市金融办 | 人行、环保局、经信委、发改委 |
|  |  |  | 2.研究制定《关于加快绿色金融发展支持我市生态文明建设的实施意见》。 | √ |  |  |  | 市金融办 | 人行、环保局等 |
|  |  |  | 3.推动辖区内银行机构制定完善《绿色信贷管理办法》和操作流程。 | √ |  |  |  | 市金融办 | 人行、环保局等 |
| 6 | 推进绿色金融政策 | 积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资。 | 4.加大对绿色企业上市辅导服务，积极支持符合条件的绿色企业按照法定程序发行上市，推动已上市绿色企业利用资本市场开展融资和并购重组。鼓励符合条件的企业和项目发行绿色企业债券。 | √ | √ | √ | √ | 市金融办 | 市环保局、市银监局、市人行、市发改委 |
|  |  | 推动开展环境污染责任保险。 | 5.根据省金融办、省保监局出台的《促进环境污染责任保险发展的意见》，研究落实我市的实施方案。 |  | √ |  |  | 市金融办 | 市环保局、发改委、财政局 |
|  |  |  | 6.继续扩大环境污染责任保险承保范围，力争全市参保企业达到80家。 | √ | √ | √ | √ | 市金融办 | 市环保局、发改委 |
| 7 | 依托南通陆海统筹发展基金，尝试设立市级生态环保产业子基金 | 改革市级生态建设资金使用方式，发挥财政资金的杠杆作用，引导更多金融和社会资本进入生态环保领域。从2018年开始每年从市级生态建设专项资金中安排一定比例的有偿资金，依托南通陆海统筹发展基金设立市级生态环保产业子基金。 | 1.研究制定市级生态环境保护产业子基金设立方案。 | √ |  |  |  | 市环保局 | 市财政局、发改委、金融办 |
|  |  |  | 2.设立生态环保产业子基金，并推进其实质化运作，加快对南通生态、节能、环保领域的项目投入 |  | √ | √ | √ | 市环保局 | 市财政局、发改委、金融办 |
|  |  |  | 3.研究建立基金使用项目储备库，为生态环保产业子基金提供项目储备。 |  | √ | √ | √ | 市环保局 | 市财政局、发改委、金融办 |

启东市提升环境执法监管水平专项工作方案

为贯彻落实市委市政府关于加强环境保护的决策部署，加大环境执法力度，进一步提升环境执法监管水平，根据市委市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》（启发〔2017〕4号）要求，制定本方案。

一、总体思路和主要目标

创新执法机制，整合执法职能，牢固树立“全面从严”的环境监管执法理念，严厉精准打击各类环境违法行为。严格落实环保主体责任，深入实施新环保法，促进环境守法成为常态。综合采取多种惩处措施，完善环境执法与刑事司法联动，强化违法行为公众监督，确保排污单位得到有效监管、环境违法行为得到及时查处、突出环境问题得到稳妥解决、环境秩序得到有力维护。

二、工作内容

（一）完善环境执法监管机制

1.完善三级网格化环境监管责任体系。严格按照《启东市网格化环境监管体系实施方案》要求，实行市、镇（园区）、街道、村（居委会、社区）为单位的环境监管网格化管理，明确镇政府（园区管委会）负责人为本级环境监管网格长，落实环境监管“党政同责、一岗双责”。突出加强基层环境监管队伍建设，配齐监管人员，配足监管装备。完善配套制度，抓紧制定网格化环境监管工作考评办法，进一步细化网格化监管工作流程，明确监管职责等。强化督查考核，定期对各级网格履职情况进行督查督办并及时通报相关情况，将网格化环境监管工作全程纳入绩效考核，考核结果作为年终评优评先的重要指标。（牵头部门：市编办、市环保局；责任部门：各镇政府（园区管委会）、街道办事处）

2.推行“双随机一公开”制度。按照环保部办公厅《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》（环办【2015】88号）和市政府办公室《关于建立双随机抽查机制加强事中事后监管的实施意见的通知》（启环发【2016】80号）要求，加快建立“一表两清单、两库一平台”的“双随机”抽查制度，制定统一的执法检查表格、随机抽查事项清单、简政放权事中事后监管责任清单，建立随机抽查对象库、执法检查人员名录库和统一的环境执法监管信息平台，加强监管信息的互联互通，形成监管合力。合理确定抽查比例，对存在突出环境问题、受到行政处罚等情况的企业增加抽查次数，强化日常执法监管。优化细化执法流程，推行“阳光执法”，努力营造公正高效、公开透明、公平规范的执法氛围。（牵头部门：市环保局；责任部门：各镇政府（园区管委会））

3.加快完善排污许可证管理制度。贯彻落实《控制污染物排放许可制度实施方案》（国办发【2016】81号）和环保部《排污许可证管理暂行规定》（环水体【2016】186号）以及省有关规定，分步骤分行业开展排污许可证核发工作。并做好排污许可与总量控制、环境标准、环评审批、环境监测监控、排污收费、环境税等制度的衔接，形成以排污许可证为核心的污染源监管体系。强化排污许可事中事后监管。以区域环境质量改善为目标，以排污许可证为载体，对重点地区、重点行业、重点污染源及污染因子实施精准控制、精准减排，推进刷卡排污工作。加强排污许可证制度执法监管，严格依证执法，严厉打击无证排污和不按证排污等违法行为。（牵头部门：市行政审批局、市环保局；责任部门：各镇政府（园区管委会））

（二）加大环境违法行为打击力度

4.持续开展环保执法“亮剑行动”。加大对工业企业环境行为监管力度，督促企业设立环境保护管理机构，完善环境管理制度，严格执行环保法律法规，强化污染治理设施运行管理，建立环境应急和环境风险防范机制，推进企业全面落实企业环境保护主体责任。强化科技支撑，实施互联网+综合执法，建设环境监管平台，完善在线监控设施，打造环境监管执法的“千里眼”和“顺风耳”。按照市委、市政府的统一部署，坚持“重典治乱、铁规治污”，对各类环境违法行为“零容忍”。要果断亮剑，综合运用挂牌督办、区域限批和按日计罚、限产停产、查封扣押、行政拘留等手段，严厉打击环境违法行为。对性质恶劣、影响重大的环境违法行为按照“十个一律”的从严惩处措施，严厉打击环境违法行为。（牵头部门：市环保局；责任部门：各镇政府（园区管委会））

5.定期开展环保联合专项行动。公安机关要加强环境污染犯罪侦查机构建设，明确专门机构和人员负责查处环境犯罪案件，在环保部门设立环保警务室。公安、环保部门要联合开展专项行动，重点打击非法排放、倾倒、处置危险废物，通过暗管、渗坑等方式偷排，故意不正常运行治污设施，篡改伪造监测数据、未批先建拒不停止建设、未取得排污许可证拒不停止排污、阻扰环境监管检查等违法犯罪行为。公安部门应派员参与、协助调查上述几类违法行为，对拒不改正的，依法予以行政拘留；对涉嫌犯罪的，一律移送司法机关。发生重大环境污染事件等紧急情况时，迅速启动联合调查程序，防止证据灭失。（牵头部门：市公安局、市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

6.强化环境司法联动打击。按照《市委办公室、市政府办公室转发市环保局等部门关于建立实施环境执法联动工作机制的通知》（启办发【2013】72号）要求，落实环境执法司法保障各项举措，形成各方支持环境保护的合力。进一步加强行政执法与刑事司法衔接，坚决克服有案不移、有案难移、以罚代刑现象，实现行政处罚和刑事处罚无缝衔接。大力推进环境公益诉讼，加大检察监督支持力度，按照《环境保护行政执法检察监督工作协作机制》要求，建立环保公益诉讼配合机制、联席工作会议机制等机制。推动建立环保公益基金，严惩污染环境、破坏生态等损害公众环境权益的行为，积极组织修复生态环境。积极发挥司法能动效应，增强环境执法刚性，及时惩治生态环境保护领域的各类犯罪行为，及时维护被侵害的环境公共利益和个人合法权益。加强环保法制宣传。加强环境污染刑事案件检测鉴定工作，培育具备司法鉴定资质的污染损害鉴定评估机构。（牵头部门：市法制办；责任部门：市人民法院、市检察院、市公安局、市司法局、市环保局、各镇政府（园区管委会））

（三）加大环境违法行为曝光力度

7.推进执法信息公开。环保部门和其他负有环境监管职责的部门，要主动公开执法信息，接受社会监督。环保处罚决定按照要求全文上网公开。每年要发布重点监管对象名录，定期公开区域环境质量状况，公开环境执法检查的依据、内容、标准、程序和结果。每月公布群众举报投诉重点环境问题处理情况、违法违规单位及其法定代表人名单和处理、整改的情况。充分利用各种媒体宣传报道专项行动工作动态，努力营造浓厚的严打整治氛围。定期发布典型案件查处结果，引导社会公众关注环境污染犯罪、举报环境违法行为。（牵头部门：市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

8.发挥社会监督作用。在执法领域引入公众参与机制，增强环境监管工作透明度，保障公众的环境知情权、参与权、监督权。适时邀请公民、人大代表、政协委员以及社会公益组织参与环境监管执法活动。与新闻媒体合作，加大环境违法行为的曝光力度，加强警示教育。落实环境违法行为有奖举报的奖励措施，鼓励社会公众自发监督企业环境行为。充分发挥“12345”、“12369”等公共服务热线和举报平台作用，畅通公众表达渠道。（牵头部门：市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

（四）创新手段推进环境执法监管

9.凝聚职能部门执法监管合力。参照南通出台《启东市生态环境保护责任规定》，明确党委、政府及所属部门、法院、检察院生态环境保护职责。各相关职能部门要按照“大气污染防治行动计划”、“水污染防治行动计划”和“土壤污染防治行动计划”及《生态环境保护责任规定》的要求，加强联合执法，强化污染防治和污染物排放的监管，使铁腕治污进入“新常态”。健全陆海一体化环境监测体制和涉海工程建设项目环评审批联动机制，强化海洋环境执法。各镇政府、园区管委会负有环境监管职责部门的主要负责人，每年要至少主持召开两次环境监管执法专题会议，研究、解决环境监管执法工作中存在的重大问题，落实问责机制。要结合行政执法体制改革，依法将建筑和道路施工工地噪声及扬尘污染、社会生活噪声污染、饮食服务业油烟污染、畜禽养殖业污染、露天焚烧秸秆等环境监管事项纳入综合行政执法范围。（牵头单位：市编办、市法制办；责任单位：市人社局、市环保局、市公安局、市住建局、市城管局、市农委、市水务局、市海渔局，各镇政府（园区管委会））

10.实施环境严重失信行为联合惩戒。持续推进环保信用体系建设，完善评级机制和平台建设，继续做好环保信用“红黑榜”发布工作。扩大参评企业范围，加强评级结果运用。完善环保信用信息共享制度，出台运用信用手段加强事中事后环境监管办法，建立信用报告和信用承诺、信用审查制度，实行环保信用联动激励与惩戒。推行环保信用与差别化水价、电价相挂钩的收费政策。探索建立绿色金融和财税激励机制，环保部门与银行监管、金融机构共同深化绿色信贷政策，实现环保信用信息共享，推行差别化信贷政策。要建立环保非诉案件执行联动配合机制，对拒不履行生效判决的执行对象纳入失信被执行人名单，采取联合惩戒措施。完善环保失信黑名单管理机制，将严重环境违法企业列入“黑名单”并向社会公开。（牵头单位：市信用办、市金融办、市环保局；责任单位：市法院、人民银行启东支行、市物价局、市水务局、各镇政府（园区管委会））

11.深入组织开展突出环境问题督导巡察。按照关于整治突出环境问题有关要求，对化工、电镀、印染、机械加工等结构性、区域性、行业性环境问题整治强化督查推进，完善 “月调度、季督查、半年通报点评”制度，定期编发督查通报。各镇、园区整治情况定期向市委常委会、市政府常务会汇报。按照“党政同责，依法监督，严格考核，责任追究”的原则，对交办事项完成情况进行严格考核、严肃问责，并与“四个全面”战略布局综合考核和市生态文明建设工程考核挂钩。对推进不力、未能按期完成整治任务的区镇，由市委、市政府约谈该地主要领导，实施区域限批。对情节严重、造成不良社会影响，应当追究相关地区和责任人责任的，严格予以问责。（牵头单位：市纪委监察局、市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

三、保障措施

12.强化组织领导。各镇政府、园区管委会要加强对本地区环境执法工作的领导，研究提升本地区环境执法监管水平，定期调度、通报工作进展情况。对工作进展缓慢、成效不明显的地区，开展督查督办，确保工作方案落地见效。同时，要不定期研究环境执法工作，协调解决影响环境执法的突出问题和矛盾，严厉打击环境违法行为，促进自觉守法。（责任单位：各镇政府（园区管委会））

13.落实监管责任。积极探索综合执法，将法律法规赋予环保、公安、农委、水务、住建、城管等部门的环境保护行政执法职能，其中涉及群众诉求迫切、操作简便易行、需要集中执法的具体执法事项进行整合一并实施。各镇政府、园区管委会要进一步明确环境监管部门，落实专职人员，明确工作责任，加强联合执法，增强工作合力。（牵头单位：市编办、市法制办、市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

14.加强能力建设。健全环境监管执法经费保障机制，将环境监管执法经费纳入同级财政预算予以保障。加强环境监管执法队伍建设，配足调查取证装备，保留必需的基层环境监察执法用车，统一佩戴环保执法队伍标识、穿着执法制服。加强人员培训交流，提升综合素质。推进移动执法系统建设，加快配备移动执法现场端，逐步实现人员全覆盖，从2017年起所有现场执法和调查取证均通过移动执法系统进行。（牵头单位：市编办、市环保局、市财政局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

15.严格奖惩措施。对利用职权干预、阻碍环境监管执法的，插手生态环境具体司法案件处理的，要根据《江苏省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》（苏办发【2016】10号），追究有关领导和责任人的责任。对环境监管不履职、监管不作为等行为，要依法依纪追究有关单位和人员的责任。同时，大力宣扬一批“扎根基层、业务精湛、敢于碰硬”的执法先进典型，每年评选全市环保忠诚卫士，进一步增强环境执法队伍的荣誉感、责任感、使命感。（牵头单位：市纪委监察局、市环保局；责任单位：各镇政府（园区管委会））

附表11.1

提升环境执法监管水平专项行动政策措施落实表

| 序号 | 管理 制度 | 工作内容 | 具体措施 | 分年度工作计划 |  |  |  | 责任 部门 | 参与 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 完善网格化监管体系 | 实施网格化环境监管，推进环保管理重心下移、环保监管执法端口前移。按照“属地管理、分级负责、条块结合、以块为主，全面覆盖、责任到人”的环境监管网格化模式，在全市建立1个市本级、16个镇（园区、街道）、297个村（社区）为单位的三级网格，以部分开发区、工业园区等具有一定行政管辖权的特殊功能区域为单位，单独建立5个特殊网格。完善配套制度，制定网格化环境监管工作考评办法，细化网格化监管工作流程，明确监管职责等。强化督查考核，定期对各级网格履职情况进行督查督办并及时通报相关情况。 | 落实网格监管职责，各级网格要实行“定区域、定人员、定任务、定责任、定奖惩”的“五定”监管机制，建立相应的工作制度和工作流程，确保网格边界清晰、目标任务具体、考核客观公正,完善环境监管网格 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年 实施 | 市编办，环保局 | 市委组织部、人社局 |
|  |  |  | 明确网格监管重点，通过网格化环境监管，全面摸清网格内污染源现状，列出监管责任清单，实行分级分类监管，包干到人，把环境初信初访协调解决在当地网格，努力压降越级信访量，真正做到“小事不出网格、矛盾解决在网格”,完善配套制度，制定网格化环境监管工作考评办法 | 实施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化对各级网格履职情况督查考核,提高网格化监管水平 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年 实施 |  |  |
| 2 | 推行“双随机一公开”制度 | 建立“一表两清单、两库一平台”的“双随机”抽查制度，制定统一的执法检查表格、随机抽查事项清单、简政放权事中事后监管责任清单，建立随机抽查对象库、执法检查人员名录库和统一的环境执法监管信息平台。合理确定抽查比例，对存在突出环境问题、受到行政处罚等情况的企业增加抽查次数，强化日常执法监管。优化细化执法流程，推行“阳光执法”。 | 建立“一表两清单、两库一平台”。 | 实施 | 实施 |  |  | 市环保局 | 市法制办、市编办 |
|  |  |  | 合理确定抽查比例，强化日常执法监管。规范执法行为。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年 实施 |  |  |
|  |  |  | 建立日常监督检查和抽查机制, 对存在突出环境问题、受到行政处罚、环境信用评价不良等情况的企业适当增加抽查次数，强化日常执法监管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完善排污许可一证管理制度 | 根据国家、省统一部署，分步骤分行业推进排污许可证核发工作，到2018年实现全市固定污染源排污许可证全覆盖。落实排污许可证定期报告制度，定期开展排污许可证专项执法检查，严厉查处无证排污及不按证排污等违法行为。全面推进刷卡排污，强化主要污染物排放总量控制。 | 分步骤分行业推进排污许可证核发工作。 | 实施 | 实施 |  |  | 市行政审批局 | 市环保局 |
|  |  |  | 开展排污许可证专项执法检查。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
|  |  |  | 推进刷卡排污。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
| 4 | 完善信息化管理机制 | 推进移动执法系统建设，加快配备移动执法现场端。提升污染源自动监控水平，精准定位自动监控运行管理问题企业。创新生态环境监测基数，到2020年，全市生态环境监测网络实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升。 | 加快配备移动执法现场端 | 常年实施 |  |  |  | 市环保局 | 市财政局 |
|  |  |  | 提升污染源自动监控水平 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
|  |  |  | 创新生态环境监测技术 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
| 5 | 开展环保亮剑行动 | 依法严厉打击环境违法行为，着力解决损害群众身体健康和影响可持续发展的突出环境问题。力争打“歼灭战”，彻底根除企业超标排污、偷排偷放等环境违法活动的侥幸心理，做到环境违法行为不查清楚不放过，企业的环保管理制度不健全、污染防治设施不完善、问题整改不到位不放过，行政命令执行不到位不放过。督促重点排污单位于6月底前向社会公开环境信息。综合运用挂牌督办、区域限批和按日计罚、限产停产、查封扣押、行政拘留等手段，严厉打击环境违法行为。 | 重点排污单位于每年6月底前向社会公开环境信息。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 市环保局 | 市公安局、各镇（园区） |
|  |  |  | 坚持严字当头和铁腕执法的工作思路，严厉打击违法污染企业，坚决查处群众反映强烈的环境违法行为，切实解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
|  |  |  | 广泛宣传，营造氛围。定时组织企业召开会议，向企业宣传环保法律法规，重申企业环境违法责任，加大正反两方面典型的曝光宣传力度，督促企业提高守法经营意识，推动企业全面落实环保主体责任。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
| 6 | 实施环保专项行动 | 围绕饮用水源地环境隐患、大气环境质量重点污染源、化工、电镀、印染等重点行业企业、国控污染源自动监控系统运行管理等内容，开展环境执法专项检查行动，重点检查企业偷排偷放、不正常运行污染防治设施、超标排放、监测数据弄虚作假等违法违规行为。认真查处环境信访和媒体报道的突出环境问题。 | 加大重点企业的监管力度，加大检查频次，按照“三不三直”要求，利用节假日、夜间开展常态化暗查、突击检查，严厉打击环境违法行为，形成强大震慑作用。最大限度的压缩企业非法排污的空间。 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 市公安局、环保局 | 市法院、检察院、各区、镇 |
|  |  |  | 加强国控污染源自动监控系统运行管理，以现代化执法手段开展环境执法专项检查行动， | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
|  |  |  | 认真查处环境信访和媒体报道的突出环境问题，把这些突出环境污染问题列为“环保专项行动”重要内容来抓 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 | 常年实施 |  |  |
| 7 | 强化执法司法联动 | 建立健全环境执法联席会议、重大案件会商督办等制度，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制，从严从快从重打击环境犯罪行为，努力提高环境违法行为的处置速度和力度。 | 完善行政执法与刑事司法无缝衔接机制，严格落实违法犯罪线索移送制度，杜绝“以罚代刑”。 |  |  |  |  | 市公 安、市检察院、市法院、市环保局 |  |
|  |  |  | 建立环保警察队伍，公安部门开展环保治安违法案件的刑事侦查和行政处置工作，并在环保部门派驻环保警察，建立常态化联合执法机制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立环保执法与刑事司法衔接机制。实现涉嫌环境污染犯罪案件移送顺利、形成紧急案件联合调查和案件信息共享机制，迅速制止环境违法行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 推进执法信息公开 | 主动公开执法信息，环保行政处罚决定在做出后7日内按照要求全文上网公开。每月公开各地环境违法案件查处情况，宣传报道环境执法中的先进典型和好的做法经验，曝光重大环境违法案件。定期发布典型案件查处结果，引导社会公众关注环境污染犯罪、举报环境违法行为。 | 全文公开处罚决定书。 |  |  |  |  | 市法制办 | 市人民法院、市检察院、市公安局、市司法局、市环保局 |
|  |  |  | 每月公开违法案件查处情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期发布环境执法有关情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发挥社会监督作用 | 在执法领域引入公众参与机制，增强环境监管工作透明度。邀请公民、人大代表、政协委员以及社会公益组织参与环境监管执法活动。与新闻媒体合作，加大环境违法行为的曝光力度，加强警示教育。充分发挥“12345”、“12369”等公共服务热线和举报平台作用，畅通公众表达渠道。 | 在执法领域引入公众参与机制。 |  |  |  |  | 市环保局 | 市委宣传部、市文广新局 |
|  |  |  | 与新闻媒体合作，加强警示教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 落实环境违法行为有奖举报的奖励措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 凝聚执法监管合力 | 建立健全环境执法联席会议、重大案件会商督办等制度，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制，从严从快从重打击环境犯罪行为，努力提高环境违法行为的处置速度和力度。推进城市管理综合执法改革，依法将社会生活噪声污染、建筑社工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等环境监管事项纳入综合行政执法范围。 | 增进上下环保部门之间的理解和信任，共同克服环境执法人员不足等困难。团结合作，提高效率。 |  |  |  |  | 环保局 | 市公安局、住建局、城管局、农委、水务局 |
|  |  |  | 强化基层环保工作的业务指导，提高现场环境监察及行政处罚的规范性，切实解决一批环境老大难问题。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提高自身的业务能力和水平，在实战中练兵，在执法一线锻炼队伍，实现以练促提升的目的。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推进城市综合执法改革 |  |  |  |  | 市编办 法制办 |  |
| 11 | 推进失信联合惩戒 | 持续推进环保信用体系建设，扩大参评企业范围，确保参评企业年递增15%。完善差别水价政策，加强差别化水价、电价执行情况监督检查。深化绿色信贷政策，推行差别化信贷政策。建立环保非诉案件执行联动配合机制，对拒不履行生效判决的执行对象纳入失信被执行人名单，采取联合惩戒措施。建立完善环保失信黑名单管理机制，将严重环境违法企业列入“黑名单”并向社会公开。 | 确保参评企业年递增15%。 |  |  |  |  | 市信用办、市环保局 | 市法院、人民银行启东支行、市物价局、市水务局、市金融办 |
|  |  |  | 落实差别水价、电价政策。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 落实绿色信贷政策。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立环保非诉案件执行联动配合机制，采取联合惩戒措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 环境整治督导巡查 | 扭转思维，创新方式，进一步加大执法力度，强化突出环境问题的整改落实。对中央环保督察和交办的突出环境问题，集中力量向前推，一着不让抓落实，确保环境问题整改一个，销号一个，切实解决好群众身边的环境问题。会同市效能办坚持“一月一督察、次月一通报”的推进机制，对各地突出环境问题整改落实情况开展督导巡查。 | 完善环保失信黑名单管理机制。 |  |  |  |  | 发改委、农委、环保局、化工园区、各区镇 |  |
|  |  |  | 有序推进各类交办问题的整改工作。细化具体措施，加强协调调度，促进各项整改任务落到实处。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对中央环保督查和交办的问题，集中力量进行后督察，加大明查暗访、监测频次，组织监察人员对易发生的废气、废水、噪声扰民等环境污染问题进行重点整治. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 强化组织领导 | 制订本地区提升环境执法监管水平工作方案并组织实施，定期调度、通报工作进展情况。对工作进展缓慢、成效不明显的地区，开展督查督办。各镇政府、园区管委会要不定期研究环境执法工作，协调解决突出问题和矛盾，支持环境保护等部门依法独立进行环境监管和行政执法。 | 制订并组织实施提升环境执法监管水平工作方案。 |  |  |  |  | 市委办、市政府办 | 市纪委监察局 |
|  |  |  | 建立、完善支持环保独立执法的机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 落实监管责任 | 严格环保工作责任落实，严抓环境保护监管，对重点行业开展环保专项执法检查、“十小”企业取缔整治行动、以及中央环保督察交办环境问题、群众反映举报等环境问题进行再梳理、再排查，澄清底数，排出案源，集中查办,全力以赴做好环境保护各项工作。 | 强化领导责任，形成联动合力，认真落实“党政同责”和“一岗双责”要求，坚持属地管理原则，坚持守土有责，严守生态红线，对辖区环境安全和环境质量目标全面负责，与经济工作同部署、同落实，定期听取环保工作汇报，及时研究解决重大问题 |  |  |  |  | 各区镇、环保局 |  |
|  |  |  | 靠实监管责任，坚持严格执法，加大执法力度，坚持铁腕执法、铁腕治污，坚持源头严防、过程严管、事后严惩，采取按日计罚、查封扣押、限产停产、移送拘留等措施，严肃查处环境违法行为，并及时向司法部门移交环境违法犯罪案件，做到全覆盖、零容忍、重实效，做到尽职免责、纠错免罪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 从严考核督查，严肃追责问效，继续实行政府目标责任书和污染减排目标责任书管理，严格按照相关规定进行考核 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 加强能力建设 | 要强化环保系统执法队伍建设、能力建设、思想作风建设，打造一支业务过硬的环境执法精兵，提升队伍的执行力。通过以考促学、以培帮学，提高执法人员多学业务、争当骨干的积极性，督促教育环境监察人员严格遵守环保系统“六项禁令”、“八不准”制度，坚持实施现场执法“廉政监督卡”反馈制度。 | 继续开展环境监察业务能力比武活动，坚持实施现场执法“廉政监督卡”反馈制度，常抓不懈，警钟长鸣 |  |  |  |  | 市环保局 |  |
|  |  |  | 提高科学监管建设水平，按照国办《关于加强环境执法监管的通知》精神要求，要进一步配齐执法车辆、通讯器材、应急设施等执法装备，配备使用便携式手持移动执法终端，进一步规范和完善行政执法方面的具体要求、标准，逐步实现环境执法的规范化和现代化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进一步加强党风廉政建设，积极开展廉政风险隐患排查活动，建立健全内核制度，压实“一岗双责”责任，坚持实施现场执法“廉政监督卡”反馈制度，常抓不懈，警钟长鸣，做到抓环保更抓队伍，打造“严执法、善作为、忠诚干净“的环保执法队伍。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 严格奖惩措施 | 对利用职权干预、阻碍环境监管执法的，插手生态环境具体司法案件处理的，依法依规追究有关领导和责任人的责任。对环境监管不履职、监管不作为行为等，要依法依纪追究有关单位和人员的责任。宣扬一批执法先进典型。 | 依法依规追究有关责任人的责任。 |  |  |  |  | 市委办、市政府办、市纪委监察局、市环保局 | 组织部、人社局、 |
|  |  |  | 评选、宣扬执法先进典型。 |  |  |  |  |  |  |

抄送：市委各部门，市人大办、政协办，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

启东市人民政府办公室                     2017年6月26日印发